ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского района» за отчетный период 6 мес. 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1«Развитие жилищного хозяйства в Цимлянском районе» | Заместитель главыАдминистрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре  | X | X | X | 455,8 | 455,8 | 81,4 | 374,4  |
| 2 | Основное мероприятие 1.3.Мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Цимлянском районе» муниципальной программы Цимлянского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского района» | Заместитель главыАдминистрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре | Капитальный ремонт многоквартирных домов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 455,8 | 455,8 | 81,4 | 374,4 – планируется освоить до конца года |
| 3 | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Цимлянского района» | Заместитель главыАдминистрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре | X | X | X | 67378,7 | 67378,7 | 47403,4 | 19975,3 |
| 4 | Основное мероприятие 2.1Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | Заместитель главыАдминистрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре | Повышение удовлетворенности населения Цимлянского района уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 44098,9 | 44098,9 | 43823,9 | 275,0 – планируется освоить до конца года |
| 5 | Основное мероприятие 2.4.Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги | Заместитель главыАдминистрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре  | Повышение удовлетворенности населения Цимлянского района уровнем коммунального обслуживания | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 18038,0 | 18038,0 | 0,0 | 18038,0 – планируется освоить до конца года |
| 6 | Основное мероприятие 2.7.Приобретение техники | Заместитель главыАдминистрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре  | Повышение удовлетворенности населения Ростовской области уровнем надежности предоставления услуг  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 5241,8 | 5241,8 | 3579,5 | 1662,3 - планируется освоить до конца года |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 67834,5 | 67834,5 | 47484,8 | 20349,7 |

Исполняющий обязанности заместителя

главы Администрации Цимлянского района

по строительству, ЖКХ и архитектуре Е.В. Почтова

**Пояснительная информация**

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского района» за отчетный период 6 мес. 2020 г.

Муниципальная программа Цимлянского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского района» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Цимлянского района № 924 от 12.12.2018.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Цимлянском районе»;

Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Цимлянского района».

Распоряжением Администрации Цимлянского района № 18 от 05.02.2020 утвержден план реализации муниципальной программы Цимлянского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского района» на 2020 год.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 67 834,5 тыс. рублей. В том числе 66 777,6 тыс. рублей - средства областного бюджета, 1056,9 тыс. рублей - средства местного бюджета. Расходование денежных средств было направлено на выполнение следующих основных мероприятий:

- мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Цимлянском районе» муниципальной программы Цимлянского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского района» - 455,8 тыс. рублей;

- строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации - 44098,9 тыс. рублей;

- возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги – 18 038,0 тыс. рублей;

- приобретение техники – 5 241,8 тыс. рублей.

На 1 июля 2020 года фактически освоено 47 484,8 тыс. рублей, что составляет 70%.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Исполняющий обязанности заместителя

главы Администрации Цимлянского района

по строительству, ЖКХ и архитектуре Е.В. Почтова