ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского района» за отчетный период 9 мес. 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО)  | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареализации | Фактичес-кая дата окончанияреализации, наступле-ния контроль-ного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотре-но сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» | Заместитель главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре Почтова Е.В. | X | X | X | 4 552,0 | 4 552,0 | 0 | 4 552,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства | Заместитель главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуреПочтова Е.В. | Вовлечение в оборот земельных участков обеспечит реализацию планов освоения территорий, в том числе для жилищного строительства | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2«Выполнение проектов внесения изменений в генеральный план, правила землепользования и застройки Цимлянского района Ростовской области в части подготовки сведений по координатному описанию границ населенных пунктов и сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом РФ».  | Заместитель главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре Почтова Е.В. | Разработка карт (планов) объектов землеустройства в отношении границ муниципальных образований района | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 4 552,0 | 4 552,0 | 0 | 4 552,0 |
| 5 | Подпрограмма 2«Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | Заместитель главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуреПочтова Е.В. | X | X | X | 41 930,9 | 41 900,9 | 32 207,9 | 9 693,0 |
| 6 | Основное мероприятие 2.1Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Заместитель главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуреПочтова Е.В. | Ликвидация аварийного жилищного фонда, переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 29 277,2 | 29 277,2 | 23 239,3 | 6 037,9 |
| 7 | Основное мероприятие 2.2Обеспечение жильем молодых семей в Цимлянском районе | Заместитель главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре Почтова Е.В. | Улучшение жилищных условий молодых семей – участников основного мероприятия Программы | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 4 411,2 | 4 411,2 | 4 411,1 | 0,1 |
| 8 | Основное мероприятие 2.3.Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Заместитель главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре Почтова Е.В. | Решение жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 8 242,5 | 8 212,5 | 4557,5 | 3 655,0 |
| 9 | Итого по муниципальной программе«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского района» | Заместитель главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуре Почтова Е.В. | X | X | X | 46 482,9 | 46 452,9 | 32 207,9 | 14 245,0 |

Заместитель главы Администрации

Цимлянского района по строительству,

ЖКХ и архитектуре Е.В. Почтова

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации

муниципальной программы Цимлянского района «Территориальное

планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем

населения Цимлянского района» по итогам 1 полугодия 2020 года

На 2020 год общим объемом финансирования для реализации мероприятий муниципальной программы «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского района», утвержденной постановлением Администрации Цимлянского района от 19.12.2018 № 955 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского района», предусмотрено 46 482,9 тыс. рублей, из них средства:

- областного бюджета – 43 067,3 тыс. руб.;

- федерального бюджета – 3 031,0 тыс. руб.;

- местного бюджета – 384,6 тыс. руб.

Фактически освоено 32 207,9 тыс. рублей, процент освоения — 69%.

Основные мероприятия:

Подпрограмма 1: «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства».

- Основное мероприятие 1.1 «Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства». В 2020 году средства в бюджете по данному мероприятию не предусмотрены.

- Основное мероприятие 1.2 «Выполнение проектов внесения изменений в генеральный план, правила землепользования и застройки Цимлянского района Ростовской области в части подготовки сведений по координатному описанию границ населенных пунктов и сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом РФ». В 2020 году запланированы средства в размере 4 552,0 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 4 379,2; определена проектная организация ООО «Проектно-строительная компания «Руспроект», заключен муниципальный контракт № 30/20 от 03.04.2020, срок окончания работ 15.11.2020, работы идут.

Подпрограмма 2: «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан».

- Основное мероприятие 2.1. «Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

В 2020 году на переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции запланировано 29 277,2 тыс. рублей потрачено 23 239,3 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 23 239,3 тыс. рублей.

- Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение жильем молодых семей Цимлянского района».

В 2020 году на обеспечение жильем молодых семей запланировано – 4 411,2 тыс. рублей, использовано 4 411,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 3 031,0 областного бюджета – 1 168,4 тыс. руб., местного бюджета – 211,8 тыс. руб.

- Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений».

Для обеспечения жилыми помещениями детей - сиротам и детей, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в 2020 году было запланировано – 8 242,5 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 8 242,5 тыс. рублей.

В 2020 году по основному мероприятию 2.3 освоено 4 557,5 тыс. рублей приобретено 5 квартир для детей – сирот. Идут мероприятия по приобретению квартир.

Заместитель главы Администрации

Цимлянского района по строительству,

ЖКХ и архитектуре Е.В. Почтова