ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за отчетный период 6 мес. 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО)  | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1«Развитие транспортной инфраструктуры в Цимлянском районе» | Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре; глава Администрации Цимлянского городского поселения Ершов Н.Г. | X | X | X | 70210,80 | 70210,80 | 13073,49 | 57137,31 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре | Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 24133,30 | 24133,30 | 13073,49 | 11059,81;Планируется освоить в III,IV квартале 2020 года |
| 3 | Основное мероприятие 1.1.1 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре  | Отремонтировать автомобильные дороги | 01.01.2020 | 1.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~~4~~ | Основное мероприятие 1.1.2 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре | Капитально отремонтировать автомобильные дороги | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Основное мероприятие 1.1.3 Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре | Обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Основное мероприятие 1.1.4Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре  | Построить и реконструировать 6 км автомобильных дорог | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 41277,50 | 41277,50 | 0 | 41277,50;выделенные средства будут возвращены в областной бюджет в августе 2020 года |
| 7 | Основное мероприятие 1.1.5Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре | Обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 4800,00 | 4800,00 | 0 | 4800,00Планируется освоить в III,IV квартале 2020 года |
| 8 | Основное мероприятие 1.1.6Иные межбюджетные трансферты из бюджета района бюджетам поселений для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на: | Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре; глава Администрации Цимлянского городского поселения Ершов Н.Г. | Оказание содействия в выполнении поселениями своих обязательств | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | строительство и реконструкцию; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | капитальный ремонт; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработку проектной документации; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Подпрограмма 2«Повышение безопасности дорожного движения на территории Цимлянского района» | Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре; глава Администрации Цимлянского городского поселения Ершов Н.Г. | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Основноемероприятие 2.1Проведение мероприятий, пропагандирующих меры по соблюдению правил дорожного движения на территории Цимлянского района | Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре  | Снижение количества пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 70210,80 | 70210,80 | 13073,49 | 57137,31 |

Исполняющий обязанности

заместителя главы Администрации Цимлянского района

по строительству, ЖКХ и архитектуре Е.В. Почтова

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие транспортной системы» на 2020 год по итогам I полугодия 2020 года

Муниципальная программа Цимлянского района «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 20.12.2018 № 965.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры в Цимлянском районе»;

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Цимлянского района» (ресурсное обеспечение данной подпрограммы не предусмотрено).

Распоряжением Администрации Цимлянского района от 04.02.2020 № 16 утвержден план реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие транспортной системы» на 2020 год.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено 70210,80 тыс. рублей. В том числе 40153,80 тыс. рублей - средства областного бюджета 30057,00 тыс. рублей средства дорожного фонда Цимлянского района. Расходование денежных средств было предусмотрено на выполнение следующих основных мероприятий:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них – 24133,30 тыс. рублей;

- строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них – 41277,50 тыс. рублей.

- проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них – 4800,00 тыс. рублей.

На 1 июля 2020 года фактически освоено 13073,49 тыс. рублей, что составляет 18,6 % на выполнение основного мероприятия:

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.