ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы Цимлянского района:
«Формирование комфортной современной среды*»* за 6 месяцев 2021 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственныйисполнитель,соисполнитель,участник(должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий Цимлянского района» | Заместитель главы администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Почтова Е.В. | X | X | X | 66 155,8 | 66 155,8 | 6 973,47 | 59 182,33Планируется освоить в IV квартале 2021 года |
| 2. | ОМ 1.1. Благоустройство общественных территорий поселений Цимлянского района | Заместитель главы администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Почтова Е.В. | повышение комфортности городской среды общественных территорий Ростовской области | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 66 155,8 | 66 155,8 | 6 973,47 | 59 182,33 |
| 3. | ОМ 1.2. Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) | Заместитель главы администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Почтова Е.В. | повышение удовлетворенности населения Цимлянского района уровнем обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Цимлянского района» | Администрация Цимлянского района | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | ОМ 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Заместитель главы администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Почтова Е.В. | повышение удовлетворенности населения Цимлянского района уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Цимлянского района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 66 155,8 | 66 155,8 | 6 973,47 | 59 182,33 |
| Заместитель главы администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Почтова Е.В. | X | X | X | 66 155,8 | 66 155,8 | 6 973,47 | 59 182,33 |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы Администрации Цимлянского районапо строительству, ЖКХ и архитектуре | Е.В. Почтова |

Пояснительная информация
к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Цимлянского района:
«Формирование комфортной современной среды» за 6 месяцев 2021 года.

Муниципальная программа Цимлянского района «Формирование комфортной современной среды» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 29.12.2017 № 849. План реализации муниципальной программы Цимлянского района «Формирование комфортной современной среды» на 2021 год утвержден распоряжением Администрации Цимлянского района от 12.01.2021 № 2. На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 66 155,8 тыс. рублей. На 01.07.2021 освоено средств в размере 6 973,47 тыс. рублей, что составляет 10,5%.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

1 Подпрограмма - «Благоустройство общественных территорий Цимлянского района»;

2 Подпрограмма - «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Цимлянского района».

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 01.03.2018 № 101 утвержден план реализации муниципальной программы на 2021г.

На реализацию основных мероприятий 1 Подпрограммы – «Благоустройство общественных территорий Цимлянского района» (далее – 1 подпрограмма) на 2021 год предусмотрено 66 155,8 рублей.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Цимлянского района» (далее – 2 подпрограмма) на 2021 год предусмотрено 0 рублей.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Формирование комфортной современной среды» по итогам 6 месяцев 2021 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений и рекомендаций Администрации Цимлянского района не требуется.

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы Администрации Цимлянского районапо строительству, ЖКХ и архитектуре | Е.В. Почтова |