ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского района» за отчетный период 6 мес. 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО)  | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ~~1.~~ | Подпрограмма 1. «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» | Заместитель главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуреПочтова Е.В. | X | X | X | 952,0 | 952,0 | 0 | 952,0 |
| ~~2.~~ | Основное мероприятие 1.1.Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства | Заместитель главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуреПочтова Е.В. | Вовлечение в оборот земельных участков обеспечит реализацию планов освоения территорий, в том числе для жилищного строительства | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~~3.~~ | Основное мероприятие 1.2.«Выполнение проектов внесения изменений в генеральный план, правила землепользования и застройки Цимлянского района Ростовской области в части подготовки сведений по координатному описанию границ населенных пунктов и сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом РФ».  | Заместитель главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуреПочтова Е.В. | Разработка карт (планов) объектов землеустройства в отношении границ муниципальных образований района | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 952,0 | 952,0 | 0 | 952,0 |
| ~~4.~~ | Подпрограмма 2.«Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | Заместитель главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуреПочтова Е.В. | X | X | X | 15 249,8 | 16 754,6 | 14 642,4 | 607,4 |
| ~~5.~~ | Основное мероприятие 2.1.Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Заместитель главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуреПочтова Е.В. | Ликвидация аварийного жилищного фонда, переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ~~6.~~ | Основное мероприятие 2.2.Обеспечение жильем молодых семей в Цимлянском районе | Заместитель главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуреПочтова Е.В. | Улучшение жилищных условий молодых семей – участников основного мероприятия Программы | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 4 970,3 | 4 970,3 | 4 970,1 | 0,2 |
| ~~7.~~ | Основное мероприятие 2.3.Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Заместитель главы Администрации района по строительству, ЖКХ и архитектуреПочтова Е.В. | Решение жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 10 279,5 | 11 784,3 | 9 672,3 | 607,2 |
|  | Итого по муниципальной программе«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского района» | Х | X | X | X | 16 201,8 | 17 706,6 | 14 642,4 | 1 559,4 |

Заместитель главы Администрации Цимлянского района

по строительству, ЖКХ и архитектуре Е.В. Почтова

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации

муниципальной программы Цимлянского района «Территориальное

планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем

населения Цимлянского района» по итогам 1 полугодия 2021 года

 На 2021 год общим объемом финансирования для реализации мероприятий муниципальной программы «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского района», утвержденной постановлением Администрации Цимлянского района от 19.12.2018 № 955 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского района», предусмотрено 16 201,8 тыс. рублей, из них средства:

- областного бюджета – 12 267,1 тыс. руб.;

- федерального бюджета – 2 064,7 тыс. руб.;

- местного бюджета – 238,6 тыс. руб.

Фактически освоено 14 642,4 тыс. рублей, процент освоения - 90%.

Основные мероприятия:

Подпрограмма 1: «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства».

- Основное мероприятие 1.1 «Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства» В 2021 году средства в бюджете по данному мероприятию не предусмотрены.

-. Основное мероприятие 1.2 «Выполнение проектов внесения изменений в генеральный план, правила землепользования и застройки Цимлянского района Ростовской области в части подготовки сведений по координатному описанию границ населенных пунктов и сведений о границах территориальных зон в соответствии с Градостроительным кодексом РФ».

 В 2021 году запланированы средства в размере 952,0 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета 952,0 тыс. рублей для Администрации Цимлянского городского поселения.

Подпрограмма 2: «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан».

- Основное мероприятие 2.1. «Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».

В 2021 году средства в бюджете по данному мероприятию не предусмотрены.

- Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение жильем молодых семей Цимлянского района».

В 2021 году на обеспечение жильем молодых семей запланировано – 4 970,3 тыс. рублей, использовано 4 970,1 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 2 666,9; областного бюджета – 2 064,6 тыс. руб., местного бюджета – 238,6 тыс. руб.

- Основное мероприятие 2.3. «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений».

Для обеспечения жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в 2021 году было запланировано – 10 279,5 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 10 279,5 тыс. рублей.

В 2021 году по основному мероприятию 2.3 освоено 9 672,3 тыс. рублей. приобретено 7 квартир для детей – сирот. Идут мероприятия по приобретению квартиры.

Заместитель главы Администрации

Цимлянского района по строительству,

 ЖКХ и архитектуре Е.В. Почтова