ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за отчетный период 6 мес. 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры в Цимлянском районе» | Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В.; глава Администрации Цимлянского городского поселения Разумовский П.И. | X | X | X | 27210,4 | 27210,4 | 10932,6 | 16277,8 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В. | Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 19645,9 | 19645,9 | 10905,4 | 8740,5 Планируется освоить в III- IV квартале 2022 года |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В. | Отремонтировать автомобильные дороги | 01.01.2022 | 30.11.2022 | 3404,5 | 3404,5 | 0,0 | 3404,5 Планируется освоить в III- IV квартале 2022 года |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В. | Капитально отремонтировать автомобильные дороги | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В. | Обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие 1.5. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В. | Построить и реконструировать 6 км автомобильных дорог | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Основное мероприятие 1.6. Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В. | Обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 4160,0 | 4160,0 | 27,2 | 4132,8 Планируется освоить в III- IV квартале 2022 года |
| 8 | Основное мероприятие 1.7. Иные межбюджетные трансферты из бюджета района бюджетам поселений для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на: | Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В.; глава Администрации Цимлянского городского поселения Разумовский П.И. | Оказание содействия в выполнении поселениями своих обязательств | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | строительство и реконструкцию; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | капитальный ремонт; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработку проектной документации; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров; |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Цимлянского района» | Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В.; глава Администрации Цимлянского городского поселения Разумовский П.И. | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Основное мероприятие 2.1. Проведение мероприятий, пропагандирующих меры по соблюдению правил дорожного движения на территории Цимлянского района | Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В. | Снижение количества пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 27210,4 | 27210,4 | 10932,6 | 16277,8 |

Заместитель главы

Администрации Цимлянского района

по строительству, ЖКХ и архитектуре                                                                                                                                С.В. Менгель

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие транспортной системы» на 2022 год по итогам 6 месяцев 2022 года

Муниципальная программа Цимлянского района «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 20.12.2018 № 965.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры в Цимлянском районе»;

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Цимлянского района» (ресурсное обеспечение данной подпрограммы не предусмотрено).

Распоряжением Администрации Цимлянского района от 01.02.2022 № 14 утвержден план реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие транспортной системы» на 2022 год.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 27210,4 тыс. рублей, средства дорожного фонда Цимлянского района. Расходование денежных средств было предусмотрено на выполнение следующих основных мероприятий:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них – 19645,9 тыс. рублей;

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них – 3404,5 тыс. рублей;

- проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них – 4160,0 тыс. рублей;

На 1 июля 2022 года фактически освоено 10932,6 тыс. рублей, что составляет 40,2 % на выполнение основных мероприятий:

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.