ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Энергоэффективность и развитие энергетики» за отчетный период 6 мес. 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<2>](#Par1127) |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В.; главный врач МБУЗ «ЦРБ» Бабко Е.Г.; заведующий отделом культуры Администрации Цимлянского района Тимохина Н.Ю; заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района Антипов И.В. | Х | Х | Х | 632,3 | 632,3 | 425,0 | 207,3 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене | Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В.; главный врач МБУЗ «ЦРБ» Бабко Е.Г.; заведующий отделом культуры Администрации Цимлянского района Тимохина Н.Ю; заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района Антипов И.В. | Обеспечение расчетов бюджетных учреждений за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 632,3 | 632,3 | 425,0 | 207,3 – планируется освоить до конца текущего года |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов для бюджетных учреждений | Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В.; главный врач МБУЗ «ЦРБ» Бабко Е.Г.; заведующий отделом культуры Администрации Цимлянского района Тимохина Н.Ю; заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района Антипов И.В. | Повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Подпрограмма 2.  «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В.; главный врач МБУЗ «ЦРБ» Бабко Е.Г.; заведующий отделом культуры Администрации Цимлянского района Тимохина Н.Ю; заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района Антипов И.В. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объектов электрических сетей, реконструкция объектов электрических сетей, приобретение  оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей | Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В.; главный врач МБУЗ «ЦРБ» Бабко Е.Г.; заведующий отделом культуры Администрации Цимлянского района Тимохина Н.Ю; заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района Антипов И.В. | Готовность к финансированию реконструкция электрических сетей, повышение надежности предоставления услуг электроснабжения населению Цимлянского района, сокращение сроков восстановления объектов электроснабжения Цимлянского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие 2.2. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объектов электрических сетей, реконструкция объектов электрических сетей, приобретение  оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей | Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В.; главный врач МБУЗ «ЦРБ» Бабко Е.Г.; заведующий отделом культуры Администрации Цимлянского района Тимохина Н.Ю; заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района Антипов И.В. | Готовность к финансированию строительства и реконструкции электрических сетей наружного (уличного) освещения, повышение  уровня освещенности, сокращение сроков восстановления электрических сетей наружного (уличного) освещения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 632,3 | 632,3 | 425,0 | 207,3 – планируется освоить до конца текущего года |

Заместитель главы

Администрации Цимлянского района

по строительству, ЖКХ и архитектуре С.В. Менгель

**Пояснительная информация**

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики»

за отчетный период 6 мес. 2022 г.

Муниципальная программа Цимлянского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Цимлянского района № 929 от 13.12.2018.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» (финансирование на данные мероприятия не предусмотрено).

Распоряжением Администрации Цимлянского района № 4 от 17.01.2022 утвержден план реализации муниципальной программы Цимлянского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2022 год.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 632,3 тыс. рублей (средства местного бюджета). Расходование денежных средств было направлено на выполнение следующего основного мероприятия:

- установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене.

На 1 июля 2022 года указанные средства освоены не в полном объёме.

Данное мероприятие запланировано выполнить и освоить предусмотренные программой средства до конца текущего года.

Заместитель главы

Администрации Цимлянского района

по строительству, ЖКХ и архитектуре С.В. Менгель