ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Энергоэффективность и развитие энергетики» за отчетный период 9 мес. 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата началареализации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения[<2>](#Par1127) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В.; главный врач МБУЗ «ЦРБ» Бабко Е.Г.; заведующий отделом культуры Администрации Цимлянского района Тимохина Н.Ю; заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района Антипов И.В. | Х | Х | Х | 632,3 | 632,3 | 587,3 | 45,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене | Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В.; главный врач МБУЗ «ЦРБ» Бабко Е.Г.; заведующий отделом культуры Администрации Цимлянского района Тимохина Н.Ю; заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района Антипов И.В. | Обеспечение расчетов бюджетных учреждений за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 632,3 | 632,3 | 587,3 | 45,0 – планируется освоить до конца текущего года |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов для бюджетных учреждений | Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В.; главный врач МБУЗ «ЦРБ» Бабко Е.Г.; заведующий отделом культуры Администрации Цимлянского района Тимохина Н.Ю; заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района Антипов И.В. | Повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Подпрограмма 2. «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В.; главный врач МБУЗ «ЦРБ» Бабко Е.Г.; заведующий отделом культуры Администрации Цимлянского района Тимохина Н.Ю; заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района Антипов И.В. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объектов электрических сетей, реконструкция объектов электрических сетей, приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей | Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В.; главный врач МБУЗ «ЦРБ» Бабко Е.Г.; заведующий отделом культуры Администрации Цимлянского района Тимохина Н.Ю; заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района Антипов И.В.  | Готовность к финансированию реконструкция электрических сетей, повышениенадежности предоставления услуг электроснабжения населению Цимлянского района, сокращение сроковвосстановления объектов электроснабжения Цимлянского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие 2.2. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объектов электрических сетей, реконструкция объектов электрических сетей, приобретение оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей | Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В.; главный врач МБУЗ «ЦРБ» Бабко Е.Г.; заведующий отделом культуры Администрации Цимлянского района Тимохина Н.Ю; заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района Антипов И.В. | Готовность к финансированию строительства и реконструкции электрических сетей наружного (уличного) освещения, повышение уровня освещенности, сокращение сроковвосстановления электрических сетей наружного (уличного) освещения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 632,3 | 632,3 | 587,3 | 45,3 – планируется освоить до конца текущего года |

Заместитель главы

Администрации Цимлянского района

по строительству, ЖКХ и архитектуре С.В. Менгель

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Энергоэффективность и развитие энергетики»

на 2022 год по итогам 9 месяцев 2022 года

Муниципальная программа Цимлянского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 13.12.2018 № 929. На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено - 632,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью - 632,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2022 года составило - 587,3 тыс.рублей или 92,88 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее-подпрограмма 1);

подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» (далее-подпрограмма 2).

План реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2022 год утвержден распоряжением Администрации Цимлянского района от 17.01.2022 № 4

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2022 году муниципальной программой предусмотренно - 632,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью - 632,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2022 года составило - 587,3 тыс.рублей или 92,88 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2022 году муниципальной программой не предусмотренны денежные средства.

В рамках подпрограммы 1 в 2022 году предусмотренно 2 основных мероприятия, из которых:

- установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене на 2022 год предусмотренна в сумме 632,3 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило - 587,3 тыс.рублей или 92,88 %. Оставшиеся средства в размере 45,0 тыс. рублей будут реализованны до конца текущего года.

- приобретение энергосберегающего оборудования и материалов для бюджетных учреждений, не предусмотренны денежные средства.

В рамках подпрограммы 2 в 2022 году предусмотренно 2 основных мероприятия.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы несоблюдение сроков исполнения основного мероприятия, не установленно.

Заместитель главы

Администрации Цимлянского района

по строительству, ЖКХ и архитектуре С.В. Менгель