ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за отчетный период 9 мес. 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО)  | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольногособытия | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1«Развитие транспортной инфраструктуры в Цимлянском районе» | Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В.; глава Администрации Цимлянского городского поселения Разумовский П.И. | X | X | X | 27210,4 | 27210,4 | 17508,2 | 9702,2 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В. | Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 19705,8 | 19705,8 | 16461,8 | 3244,0Планируется освоить в IV квартале 2022 года |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В. | Отремонтировать автомобильные дороги | 01.01.2022 | 30.11.2022 | 3344,6 | 3344,6 | 100,0 | 3244,6Планируется освоить в IV квартале 2022 года |
| ~~4~~ | Основное мероприятие 1.3.Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В. | Капитально отремонтировать автомобильные дороги | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 1.4.Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В. | Обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие 1.5.Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В. | Построить и реконструировать 6 км автомобильных дорог | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Основное мероприятие 1.6.Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В. | Обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 4160,0 | 4160,0 | 946,4 | 3213,6Планируется освоить в IV квартале 2022 года |
| 8 | Основное мероприятие 1.7.Иные межбюджетные трансферты из бюджета района бюджетам поселений для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на: | Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В.; глава Администрации Цимлянского городского поселения Разумовский П.И. | Оказание содействия в выполнении поселениями своих обязательств | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | строительство и реконструкцию; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | капитальный ремонт; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | разработку проектной документации; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров; |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ремонт автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Подпрограмма 2.«Повышение безопасности дорожного движения на территории Цимлянского района» | Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В.; глава Администрации Цимлянского городского поселения Разумовский П.И. | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Основноемероприятие 2.1.Проведение мероприятий, пропагандирующих меры по соблюдению правил дорожного движения на территории Цимлянского района | Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В. | Снижение количества пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | 01.01.2022 | 30.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 27210,4 | 27210,4 | 17508,2 | 9702,2 |

Заместитель главы

Администрации Цимлянского района

по строительству, ЖКХ и архитектуре С.В. Менгель

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие транспортной системы» на 2022 год по итогам 9 месяцев 2022 года

 Муниципальная программа Цимлянского района «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 20.12.2018 № 965. На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 27210,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 27210,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2022 года составило 17508,2 тыс. рублей или 64,3 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

 Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Развитие транспортной инфраструктуры в Цимлянском районе» (далее – подпрограмма 1);

подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Цимлянского района» (далее – подпрограмма 2).

План реализации муниципальной программы на 2022 год утвержден Распоряжением Администрации Цимлянского района от 01.02.2022 № 14 «Об утверждении планареализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие транспортной системы» на 2022 год».

 На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2022 году муниципальной программой предусмотрено 27210,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 27210,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2022 года составило 17508,2 тыс. рублей или 64,3 процентов.

 В рамках подпрограммы 1 в 2022 году предусмотрено 7 основных мероприятий*,* из которых 3 находятся в стадии реализации, а именно:

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

Выполнение данных мероприятий запланировано на IV квартал 2022 года.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2022 году муниципальной программой предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2022 года составило 0,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2 в 2022 году на информационных порталах в сети интернет размещались информационные материалы пропагандирующие соблюдение правил дорожного движения.

 В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения основных мероприятий.