Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации

муниципальной программы Цимлянского района

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

на 2022 год по итогам 9 месяцев 2022 года

Муниципальная программа Цимлянского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 04.12.2018 № 876 .На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 3087,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 3087,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2022 года составило 98,6 тыс. рублей или 3,2 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Охрана окружающей среды рациональное природопользование в Цимлянском районе» (далее – подпрограмма 1);

подпрограмма 2 – «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными ресурсами» (далее – подпрограмма 2).

План реализации муниципальной программы на 2022 год утвержден распоряжением Администрации Цимлянского района от 21.12.2021 № 320 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на 2022 год».

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2022 году муниципальной программой предусмотрено 38,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 38,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2022 года составило 18,6 тыс. рублей или 48,9 процентов.

В рамках подпрограммы 1 в 2022 году предусмотрено 1 основное мероприятие «Организация детско-юношеского экологического движения»: мероприятие муниципальной программы выполняется в соответствии с плановыми сроками.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2022 году муниципальной программой предусмотрено 3049,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 3049,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2022 года составило 80,0 тыс. рублей или 2,6 процентов.

В рамках подпрограммы 2 в 2022 году предусмотрено 1 основное мероприятие «Ликвидация несанкционированых свалок, навалов мусора и ТКО на территории района: мероприятие выполняется в соответствии с плановыми сроками.

В ходе анализа, исполнения плана реализации муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения основных мероприятий.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы за 9 месяцев 2022 года предоставлен в приложении к пояснительной информации.

Заместитель главы администрации Цимлянского района

по сельскому хозяйству, ГО и ЧС –

начальник отдела сельского хозяйства 				          	Л.Г. Куфаев

Исполнитель: Шафигуллин Д.А.

тел. (86391) 2-12-77

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за отчетный период 9 месяцев 2022 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступление контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование в Цимлянском районе» | Администрация Цимлянского района | Х | Х | Х | 38,0 | 38,0 | 18,6 | 19,4 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Организация детско-юношеского экологического движения | Заместитель главы администрации района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС Куфаев Л.Г. | Воспитание экологической грамотности и культуры подрастающего поколения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 38,0 | 38,0 | 18,6 | Мероприятие запланировано на IV квартал 2022г. |
| 3. | Подпрограмма 2. «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными ресурсами» | Администрация Цимлянского района | Х | Х | Х | 3049,3 | 3049,3 | 80,0 | 2969,3 |
| 4. | Основное мероприятие 2.1. Ликвидация несанкционированных свалок, навалов мусора и ТКО на территории района | Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строи-тельству, ЖКХ и архитектуре, Менгель С.В. Заместитель главы администрации района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС Куфаев Л.Г. | Улучшение экологического состояния окружающей среды, снижение воздействия на окружающую среду | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 3049,3 | 3049,3 | 80,0 | Мероприятие запланировано на IV квартал 2022г. |
| 5. | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | Х | 3087,3 | 3087,3 | 98,6 | 2988,7 |

Заместитель  главы администрации Цимлянского района

по сельскому хозяйству, ГО и ЧС –

начальник отдела сельского хозяйства 			 								Л.Г. Куфаев

Исполнитель: Шафигуллин Д.А.

тел. (86391) 2-12-77