ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы
«Формирование комфортной современной среды*»* на 2022 год по итогам 9 месяцев2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственныйисполнитель,соисполнитель,участник(должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации  | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий Цимлянского района» | Заместитель главы администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В. | X | X | X | 1 871,0 | 1 871,0 | 0,0 | 1 871,0Отсутствие оборотных средств у подрядчика |
| 2. | ОМ 1.1. Благоустройство общественных территорий поселений Цимлянского района | Заместитель главы администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В. | повышение комфортности городской среды общественных территорий Ростовской области | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 1 871,0 | 1 871,0 | 0,0 | 1 871,0 |
| 3. | ОМ 1.2. Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) | Заместитель главы администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В. | повышение удовлетворенности населения Цимлянского района уровнем обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Цимлянского района» | Заместитель главы администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В. | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | ОМ 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | Заместитель главы администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В. | повышение удовлетворенности населения Цимлянского района уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Цимлянского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 1 871,0 | 1 871,0 | 0,0 | 1 871,0 |
| Заместитель главы администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В. | X | X | X | 1 871,0 | 1 871,0 | 0,0 | 1 871,0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы Администрации Цимлянского районапо строительству, ЖКХ и архитектуре | С.В. Менгель |

Пояснительная информация

к отчёту об исполнении плана реализации

муниципальной программы Цимлянского района

«Формирование комфортной современной среды»

на 2022 год по итогам 9 месяцев2022 года

Муниципальная программа Цимлянского района «Формирование комфортной современной среды» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 29.12.2017 № 849.На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 1871,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1871,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2022 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объёма.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 - «Благоустройство общественных территорий Цимлянского района» (далее – подпрограмма 1);

подпрограмма 2 - «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Цимлянского района» (далее – подпрограмма 2).

План реализации муниципальной программы на 2022 год утверждён распоряжением Администрации Цимлянского района от 28.12.2021 № 334*.*

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2022 году муниципальной программой предусмотрено 1871,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1871,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2022 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процентов.

В рамках подпрограммы 1 в 2022 году предусмотрено 2 основных мероприятия:

* основное мероприятие 1.1. Ожидается выполнение мероприятия в 4 квартале 2022 г.
* основное мероприятие 1.2. Финансирование ОМ 1.2. программой не предусмотрено.

На реализацию мероприятия подпрограммы 2 в 2022 году муниципальной программой предусмотрено 0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2022 года составило 0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2 в 2022 году предусмотрено 1 основное мероприятие, финансирование которого программой не предусмотрено.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы определено наличие риска неисполнения основного мероприятия 1.1. до конца текущего года.