Представляя свой отчет о работе Администрации района за 2024 год, я постараюсь отразить основные моменты о нашей деятельности, обозначить существующие проблемные вопросы и пути их решения, в том числе в предстоящем 2025 году.

В целях исполнения Федерального закона от 06.10.2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» работа Администрации района была направлена на решение вопросов местного значения, определенных данным законом, а также полномочий, которыми наделены органы местного самоуправления.

Решение вопросов местного значения осуществлялась в постоянном взаимодействии с депутатами всех уровней, Правительством Ростовской области, руководителями и работниками предприятий, организаций и учреждений, жителями района.

Считаю необходимым отметить - 2024 год был весьма непростой и напряженный как для страны в целом, так и для нашего района, для каждого из нас.

Три года наша страна живет в условиях проведения специальной военной операции.

Наступивший год объявлен Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Годом защитника Отечества, также в этом году мы отмечаем 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Нам необходимо достойно провести все мероприятия, посвященные этим знаменательным датам, и отдать дань уважения всем, кто защищал и продолжает защищать нашу Родину.

Одной из основных составляющих формирования условий и предпосылок для устойчивого экономического роста является состояние **бюджетной системы** нашего района.

Исполнение консолидированного бюджета района за 2024 год составило:

- по доходам – 3 216 млн. рублей или 97 % плана, в связи с непоступлением средств из областного бюджета по незавершенным объектам;

- по расходам – 3 125 млн. рублей или 93 % плана;

 - сложился профицит в объеме 91 млн. рублей.

Такой профицит по итогам года стал возможен в связи с исполнением в 2024 году налоговых и неналоговых доходов в сумме 556 млн. рублей или 122% к годовому плану.

 Рост налоговых и неналоговых доходов к 2023 году составил 146 млн. рублей или 35 %, в основном за счет НДФЛ и ЕСХН.

В связи с проведением взвешенной долговой политики, муниципальный долг в Цимлянском районе отсутствует.

На решение вопросов местного значения из областного бюджета с условием софинансирования привлечены средства в сумме 1,5 млрд. рублей.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Консолидированный бюджет Цимлянского района на 2025 год запланирован и по доходам и по расходам в сумме – 2 018 млн. рублей.
Налоговые и неналоговые запланированы – 465 млн. руб.

В связи с тем, что на 1 января 2025 года сложились значительные нецелевые остатки, в 2025 году запланированы в полном объеме первоочередные расходы и обеспечены средствами социально значимые объекты и мероприятия.

В 2025-2027 годах продолжится реализация намеченных целей, в том числе достижение национальных целей развития посредством участия в реализации национальных и региональных проектов. Для решения вопросов местного значения на 2025 – 2027 годы планируется привлечение средств областного бюджета более 700 млн. рублей. Средства планируется направить на завершение мероприятий по объектам 2023-2024 годов.

Эффективное управление и распоряжение **земельными ресурсами** является залогом успешного пополнения бюджета. Для выполнения этой задачи заключено 100 договоров аренды на земельные участки на сумму 4,6 млн. рублей. В бюджет района в 2024 году поступило платежей по арендной плате в сумме 24,3 млн. рублей.

В целях увеличения доходов от управления и распоряжения муниципальной собственностью и земельными ресурсами продолжается работа по выявлению правообладателей ранее учтенных или не учтенных объектов недвижимости в едином  реестре недвижимости.

Катализатором **социально-экономического развития района** выступает рост экономических возможностей промышленного и сельскохозяйственного комплексов, а также потребительского рынка.

В 2024 году в районе создано 64 новых рабочих места, в основном это сферы торговли, машиностроения и металлообработки. Среднемесячная заработная плата по сравнению с 2023 годом выросла на 34,7 % и составила 62,1 тыс. руб. Наибольший рост заработной платы, достигнут в сферах торговли, сельского хозяйства, машиностроения и металлообработки.

Продолжается снижение уровня регистрируемой безработицы и на конец декабря 2024 года она составила 0,6 %.

В январе-декабре 2024 года трудоустроено 335 ищущих работу жителей района, включая перешедших с 2023 года и прошедших профессиональное обучение.

В настоящее время достаточно стабильно развивается малый и средний бизнес района, он обеспечивает работой около 3,5 тыс. человек и занимает устойчивые позиции в таких сферах экономики как торговля, общественное питание, строительство, бытовое обслуживание. В целом на территории района осуществляют свою деятельность 1146 субъектов малого и среднего предпринимательства.

Объем розничного товарооборота в прошлом году увеличился на 15,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил более 5,2 млрд. рублей.

Ситуация в сфере торговли и услуг формируется в условиях санкционного давления. Однако за счет стойкости бизнеса, индикаторы деятельности потребительского рынка значительно лучше, чем годом ранее.

Всего на территории района функционирует 245 объекта потребительского рынка, осуществляют деятельность 24 точки общепита на 1119 посадочных мест.

Оборот по полному кругу предприятий и организаций района по итогам 2024 года составил 16,2 млрд. рублей, что на 31,1 процента больше уровня соответствующего периода 2023 года.

Индекс промышленного производства по крупным и средним предприятиям составил 112,1 процента.

Основной задачей промышленной политики в среднесрочной перспективе является дальнейшее развитие промышленного производства действующих предприятий района.

Развитие всех отраслей экономики невозможно обеспечить без притока инвестиций. По итогам 9 месяцев 2024 года объем инвестиций на предприятиях всех форм собственности района (без учета субъектов малого предпринимательства) составил 1,9 млрд. рублей, что 16,1 процентов больше уровня 2023 года.

Хороший экономический потенциал у нас в сфере сельского хозяйства. За 2024 год общий объем инвестиций в сельское хозяйство составил более 260,0 млн. рублей, что больше аналогичного периода 2023 года на 7,0%.

Не зря, **сельское хозяйство** остается одной из ведущих отраслей экономики Цимлянского района. Полевой сезон 2024 года для сельхозпредприятий района выдался крайне сложным, а можно сказать и критическим. Ледяные дожди, заморозки, потом засуха – все это очень повлияло на урожайность.

Уборочная площадь зерновых, зернобобовых и масличных культур в 2024 году составила 101,4 тыс. га. Общий валовой сбор составил 159,7 тыс. тонн, что составляет 66,8% к валовому сбору 2023 года. Урожайность составила 26,1 ц/га.

В животноводческой отрасли сельского хозяйства района отмечена разнонаправленная динамика показателей у сельхозтоваропроизводителей. По состоянию на 1 января 2025 года численность стада крупного рогатого скота сформировалась в размере 8893 головы, по сравнению с аналогичной датой предшествующего года сброс поголовья составил 25,6 процента. Поголовье свиней уменьшилось на 23,0 процента и составило 845 голов, основное стадо свиней содержится в личных подсобных хозяйствах населения (98,9%). Поголовье овец и коз в районе уменьшилось на 45,1% и составило 2685 голов. До проведения карантийных мероприятий поголовье птицы составляло 1,4 млн. голов. Закупка нового поголовья птицы предприятием ООО «Алена» запланировано во 2 квартале текущего года.

Приоритетное социальное значение имеет **жилищное строительство.**

За 2024 год на территории района введено в эксплуатацию 18 480 кв. м жилья, что на 66,2% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года.

В 2024 году в рамках программы «Молодая семья» вручен сертификат семье на сумму 1,7 млн. рублей на улучшение жилищных условий.

В Цимлянском районе реализуется программа «Комплексное развитие сельских территорий». По программе в 2024 году улучшила свои жилищные условия1 семья. Государственная поддержка на улучшение жилищных условий составила 1,5 млн. рублей, в том числе 43,2 тыс. рублей из местного бюджета. И одна семья окончила строительство и ввела в эксплуатацию дом площадью 76,4 м. кв. используя государственную поддержку, которая была получена в 2023 году.

Продолжается работа по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2024 году приобретено 7 квартир на сумму более 17,7 млн. рублей.

В 2024 году предоставлено в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей 25 земельных участков.

Вопросы **жилищно-коммунального хозяйства** и формирования комфортной городской среды являются наиболее важными для населения.

Решение, а точнее, качество решения этих вопросов является достаточно сложной задачей, которую Администрация района осуществляет ежедневно.

В рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» с 2021 года ведется строительство водозабора и водопроводных очистных сооружений г. Цимлянска. Производительность сооружения водозабора 20 тысяч метров кубических в сутки. Строительство данного объекта обеспечит подачу качественной питьевой воды населению: г. Цимлянска, п. Саркела, х. Крутого и ст. Красноярской с численностью населения более 17,6 тыс. человек. На эти цели выделено 2,8 млрд рублей. На конец 2024 года строительная готовность объекта составляет 93 %. Завершить работы запланировано в декабре 2025 года.

На территории г. Цимлянска ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» проводит реконструкцию магистральных сетей водоснабжения. Стоимость работ составляет – 558,2 млн. рублей. Завершить работы запланировано к июлю 2025 года. Реализация проекта реконструкции сетей водоснабжения является вторым этапом необходимым для запуска водозабора и водопроводных очистных сооружений.

В рамках реализации регионального проекта «Чистая страна», входящего в национальный проект «Экология» ведется рекультивация свалки, расположенной по адресу: г. Цимлянск, ул. Красноармейская 86. Стоимость работ составила - 273,7 млн. рублей.

Технический этап рекультивации подрядной организацией завершен в 2024 году, биологический этап завершится 2025 году. Реализация проекта позволит восстановить и рекультивировать более 9 га земель, подверженных негативному влиянию отходов, что улучшит экологические условия проживания населения г. Цимлянска.

В прошлом году в результате **циклона «Ольга»** из-за погодных условий район остался без электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и связи. На территории района 10.02.2024 объявлен режим ЧС.

В Цимлянский район прибыли дополнительные силы из других районов Ростовской области и регионов Российской Федерации (Астрахани, Волгограда, Воронежа, Краснодара, Адыгеи, Тамбова, Карачаево-Черкессии), работало около 70 электромонтажных бригад, было восстановлено более 1500 опор.

Энергообеспечение Цимлянского городского поселения возобновлялось поэтапно с 12 февраля, полностью восстановлено на всей территории Цимлянского городского поселения 19 февраля.

24 февраля был снят режим ЧС в Цимлянском городском поселении, а 27 февраля во всем Цимлянском районе.

Район является активным участником **Губернаторского** **проекта «Сделаем вместе»**. В котором жители, бизнес и власть – равноправные партнеры в реализации идей по развитию района.

В 2024 году реализовано 4 проекта это победители конкурсного отбора 2023 года, общей стоимостью 5,6 млн. рублей, а именно:

- проведены работы по щебенению улиц Солнечная и Степная в х. Паршикове;

- благоустроена детская игровая площадка по ул. Нагорной, 43 в г. Цимлянске;

- выполнены работы по обустройству автостоянки возле школы в ст. Красноярской.

В рамках программы «Формирование комфортной современной среды» в 2025 году планируется благоустройство территории «Бекреневский источника» в ст. Камышевская.

В рамках инициативного бюджетирования в текущем году планируется приобретение музыкальных инструментов и оборудования для художественного и декоративно-прикладного отделения ДШИ в ст. Красноярской и приобретение скульптурной композиции «ТАЧАНКА» являющейся копией боевой пулеметной кавалерийской тачанки образца 1926 года.

Тема **дорожного хозяйства** входит в пятерку по активности обсуждения жителями района. Качество дорог, их ремонт и содержание, к сожалению, являются традиционным поводом для критики.

В 2024 году фактический объем средств дорожного фонда Цимлянского района составил 35,5 млн. рублей. В муниципальной собственности Цимлянского района 147 автомобильных дорог общего пользования местного значения, протяженностью 224 км.

В рамках заключенных контрактов на содержание автомобильных дорог в 2024 году устранено более 2,0 тысяч кв.м. образовавшейся ямочности, установлено 43 дорожных знака, нанесена осевая дорожная разметка на 51,1 км дорог. Так же выполнялись работы по нанесению дорожной разметки на пешеходных переходах, покосу травы на обочинах и работы по зимнему содержанию автомобильных дорог.

В п. Сосенки, ст. Лозновской, ст. Камышевской, ст. Калининской и подъездной дороге к ст. Камышевской восстановлены изношенные верхние слои асфальтобетонных покрытий дорог протяженностью порядка 1 километра.

По многочисленным просьбам жителей установлено 2 остановочных павильона в ст. Лозновской и п. Саркел, а так же расчищены от дикорастущих деревьев и кустарников обочины подъездных дорог к ст. Камышевской, ст. Терновской и к х. Лозному.

Выполнены работы по техническому обследованию и диагностике мостовых сооружений расположенных в ст. Красноярской и ст. Камышевской. Согласно полученным заключениям, мостам необходим капитальный ремонт. Износ составляет порядка 40 %.

На границе Цимлянского и Морозовского районов установлена новая въездная стела «Цимлянский район».

Так же в 2024 году выполнены работы по ремонту и приведены в нормативное состояние свыше 5 км автомобильных дорог. Отремонтирован участок дороги по ул. Морской в ст. Калининской. Работы выполнены, в том числе с привлечением средств областного бюджета. Общая сумма ремонтов составила порядка 49 млн. рублей.

В конце 2024 года построена автомобильная дорога в ст. Хорошевской по ул. Приморской, протяженностью 661 метр. В рамках строительства объекта обустроены тротуары, пешеходные переходы, освещение, ливневая канализация. Сумма строительства составила более 29 млн. рублей. Работы выполнены так же с привлечением областных средств.

В январе 2024 года получено положительное заключение Государственной экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий по объекту: «Реконструкция моста через реку Россошь в х. Богатырев Цимлянского района Ростовской области». Учитывая высокую стоимость реконструкции, работы планируется выполнить в 2025-2026 годах с софинансированием из областного бюджета.

С целью дальнейшего строительства автомобильной дороги по ул. Профсоюзная в х. Крутой, в ноябре заключен контракт на разработку проектной документации. До 30 июня 2025 года планируется разработать документацию и получить положительное заключение Государственной экспертизы. Строительство запланировано на 2025-2026 год.

В декабре заключены контракты на ремонт в 2025 году 7 дорог, протяженностью 4,2 км. Работы будут выполнены в ст. Красноярской, ст. Лозновской, х. Крутой, п. Саркел, х. Антонов, ст. Калининская, х. Карнауховский. Срок выполнения до 01 июля. Общая сумма заключенных контрактов составляет 36,1 млн. рублей.

В 2025 году будут продолжены работы по содержанию дорог. Планируется заключить контракты и выполнить ремонт подъездной дороги к ст. Кумшацкой, 2 дорог в х. Антонов, 1 в п. Саркел. Общая протяженность объектов составляет 2 км. Согласно предварительному расчету, общая сумма ремонтных работ составит порядка 20,5 млн. рублей.

 Учитывая ограниченные средства, большую интенсивность движения, в 2025 году планируется разработка проектной документации на капитальный ремонт моста в ст. Красноярской.

Так же в 2025 году планируется проведение инструментальной диагностики всех автомобильных дорог находящихся в собственности района по двум показателям – продольная ровность и наличие повреждений проезжей части.

Наши неизменные приоритеты в **социальной сфере** – доступность и качество образования, физического воспитания, поддержки наиболее социально уязвимых групп населения и сохранения культурного наследия.

Ежегодно мерами социальной поддержки пользуются более 2000 семей с детьми Цимлянского района. Выдано 39 сертификатов, подтверждающих право на получение регионального материнского капитала, 49 человек воспользовались средствами регионального материнского капитала. Для детей из малоимущих семей в 2024 году приобретено 123 путевки, дети отдохнули в оздоровительном лагере «Солнышко» г. Семикаракорска и в санатории «Орленок» г. Белая Калитва. Компенсация за самостоятельно приобретенные путевки выплачена 12 семьям. По путевкам Министерства труда и социального развития отдохнули 24 ребенка из социально опасных семей. Доставка детей к месту отдыха и обратно осуществлялась за счет средств местного бюджета.

Оказана адресная социальная помощь в виде социального пособия за счет средств областного бюджета 950 малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам в сумме 8,0 млн. рублей. В целях социальной поддержки граждан, из резервного фонда района 43 семьям оказана адресная помощь на сумму 274,0 тыс. руб.

 Заключено 64 социальных контрактов (осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности - 13 чел., преодоление трудной жизненной ситуации - 6 чел., ведение личного подсобного хозяйства - 38 чел., поиск работы - 7 чел.) на общую сумму 12,2 млн. руб.

 Ежемесячно 4736 человек предоставляется компенсация по оплате расходов за жилое помещение и коммунальные услуги. В связи с ростом тарифов на холодное водоснабжение 861 семья получила адресную социальную выплату. Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставлены 925 человек.

 32 семьи предоставлена мера социальной поддержки по оплате расходов на газификацию домовладения. Предоставление меры социальной поддержки по оплате расходов на газификацию домовладения осуществляется в виде денежной компенсации в размере понесенных затрат, но не выше 100 тысяч рублей на одно домовладение.

 Управление социальной защиты населения оказывает содействие в предоставлении мер социальной поддержки участникам специальной военной операции:

• единовременная выплата в размере 100 тыс. руб. для контрактников и добровольцев, участвующих (участвовавших) в СВО с 24.02.2022 по 31.08.2023 и заключивших контракт сроком на один год и более;

• единовременная денежная выплата в случае тяжелого увечья (ранения, травмы, контузии) в размере 600 тыс. руб.;

• единовременная материальная помощь членам семей погибших (умерших) военнослужащих в размере 2,0 млн. руб. на семью;

• бесплатное предоставление социальных услуг по всем формам социального обслуживания, зачисление в стационары в первоочередном порядке и независимо от состава семьи;

• предоставляются бесплатные путевки в организации отдыха и их оздоровления или компенсации за самостоятельно приобретенные путевки в размере 100% для детей участников СВО. В 2024 году 11 членов семей участников СВО воспользовались данной мерой социальной поддержки;

• всем категориям участников СВО и членам их семей предоставляется компенсация расходов на газификацию жилья до 100 тыс. рублей;

• оплата жилищно-коммунальных услуг для членов семей участников специальной военной операции. 24 получателям выплачена компенсация на оплату жилищно-коммунальные услуг на общую сумму 346,1 тыс. рублей.

 Семьям участников СВО назначение отдельных мер социальной поддержки осуществляется без учета доходов.

Одна из приоритетных задач – это забота о пожилых людях и инвалидах. На территории Цимлянского района социальные услуги оказывают две организации - муниципальное бюджетное учреждении «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» и автономная некоммерческой организации социального обслуживания населения «Социальная помощь» Цимлянского района. Всего в 2024 году на социальном обслуживании состояли 625 человек. При Центре социального обслуживания создана мобильная бригада для доставки граждан старше 65 лет в медицинские учреждения. За 2024 год для прохождения диспансеризации и медицинских осмотров доставлено 1880 человек. Продолжает работу служба «Социального такси». За год заключено 68 договоров на перевозку инвалидов. В учреждении социального обслуживания функционирует пункт проката средств реабилитации. В 2024 году заключено 111 договоров. На территории Цимлянского района проживает более 2500 инвалидов. В 2024 году за счет средств областного бюджета предоставлено 25 средств реабилитации.

**Образование** – это самый крупный получатель бюджетных средств в районе. В 2024 году деятельность организаций общего образования была направлена на решение задач повышения качества образования через развитие инновационного потенциала школ, внедрение современных технологий воспитания и обучения, развитие новых форм работы с детьми, развитие системы повышения профессионализма педагогических кадров.

Образовательные учреждения в районе являются центральным звеном системы образования, фундаментальной социокультурной базой воспитания и развития детей.

Дошкольные учреждения посещают 1038 воспитанников. В течение последних пяти лет выполняется Указ Президента России, сохранена 100-процентная доступность детских садов для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Сегодня школы района предоставляют равные возможности для всех несовершеннолетних граждан. Общим образованием охвачено 3879 школьников.

Важнейшим показателем эффективности работы общеобразовательных организаций остается качество образования. По итогам прошлого учебного года 112 выпускников 11 классов успешно завершили обучение, из них поступили в высшие учебные заведения – 68 чел., по программам средне –профессионального обучения – 31 чел.

Вовлечение несовершеннолетних в досуговую деятельность в районе осуществляется через учреждения дополнительного образования и дополнительное образование общеобразовательных учреждений.

В кружках и секциях учреждений дополнительного образования и общеобразовательных школ в 2023-2024 учебном году занимались более трех тысяч детей и подростков, охват дополнительным образованием составляет – 85%.

Деятельность общеобразовательных учреждений района направлена на модернизацию системы общего образования, цель которой - повышение качества и доступности образования.

В 2024 году начата реализация проекта «Школа Минпросвещения России» — во всех школах созданы театральные кружки и спортивные клубы, которые вошли во Всероссийские перечни «Реестры» школьных театров и спортивных клубов.

В рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование» третий год в школах реализуется программа развития социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России», в которой принимают участие все обучающиеся 1-4 классов.

В школах активно развивается молодежное движение «Движение первых», открыто 11 первичных отделений. Школьники в 2024 году были активными участниками акций, молодежных встреч, приняли участие в игре «Зарница», которая стала ежегодным партиотическим мероприятием, направленным на формирование гражданственности и патриотизма.

Старшеклассники активно включаются в юнармейское движение. В рядах юнармейцев сегодня 296 учащихся средних школ №2 и №3 Красноярской, Лозновской школ. В свободное от учебы время юнармейцы ведут работу по сохранению мемориалов, обелисков, несут вахту памяти у Вечного огня в памятные даты, занимаются волонтерской деятельностью.

В рамках государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» в районе реализуется «Дорожная карта» по расширению сети муниципальных организаций со статусом «казачье образовательное учреждение». Сегодня 17 образовательных организациях имеют статус «казачье», интересно и увлекательно проходят мероприятия с казачьим уклоном. Мы живем на Дону. В соответствии с «Дорожной картой» в 2025 году работа в образовательных организациях в данном направлении будет продолжена.

В сентябре 2024 года завершено строительство школы на 200 мест в ст. Красноярской. Стоимость объекта составила 575,2 млн. руб. В новой школе, построенной с учётом современных требований, расположены 8 учебных классов, универсальная студия, компьютерный класс, читальный зал на 20 человек, фондохранилище, столовая на 110 мест для питания учащихся на двух переменах, горячий цех, актовый зал на 180 мест, спортивный зал для занятия физкультурой и секциями (волейбол, баскетбол) с раздевалками и душевыми, кабинет психолога, кабинет логопеда, кабинет завуча, учительская, кабинет персонала, кабинет врача, прививочный кабинет, процедурный кабинет. В кабинетах установлена новая мебель и современное учебное оборудование: проекторы, интерактивные доски, мобильные компьютерные классы. На территории школы высажены деревья и кустарники, расположена спортивная площадка и площадка для подвижных игр. Водоснабжение осуществляется от централизованной сети с современным оборудованием по водоподготовке, благодаря которой через систему обратного осмоса вся вода становится питьевого качества. Кроме этого, на территории школы расположена собственная котельная, которая одновременно осуществляет подогрев, как на отопление, так и на горячую воду.

В 2024 году начат капитальный ремонт Паршиковской школы на сумму 295,0 млн. рублей, ремонт планируем завершить в текущем году.

 Разработана и реализуется «Дорожная карта» по приобретению спортивного зала для спортивной школы. В планах в 2026 году в городе Цимлянске появится современный спортивный зал для занятий игровыми видами спорта.

В рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в 2024 году оснащены новым компьютерным оборудованием СОШ № 3, Новоцимлянская и Красноярская средние школы. В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» в школе № 2 г. Цимлянска, а также в Маркинской и Антоновской школах открыты центры «Точка роста».

В 2024 году в рамках подготовки образовательных организаций к новому учебному году выделены средства из местного бюджета:

 - на мероприятия по усилению антитеррористической защищенности объектов в сумме более 7,0 млн. рублей;

- на приобретение стройматериалов для проведения текущего ремонта образовательных учреждений – 3,7 млн. рублей;

За счет средств областного бюджета закуплены учебники на сумму более 12 млн. рублей.

В целях улучшения материально-технической базы образовательных организаций за счет средств резервного фонда Администрации Цимлянского района были выделены средства на приобретения:

- резервных источников питания в объеме 185 тыс. рублей (для детских садов «Одуванчик» х. Паршиков, «Росинка» п. Саркел, «Улыбка» ст.Лозновской, Лозновской основной школы);

- стиральной машины для детского сада «Золотая рыбка» г. Цимлянска – 61 тыс. рублей,

- телевизора для МБОУ Антоновской ООШ – 21,9 тыс. рублей;

- организацию и проведение учебно-полевых сборов для юношей 10 классов и участие в областном этапе всероссийского конкурса «Безопасное колесо» - 96,4 тыс. рублей;

- звуковое оборудование для МБОУ СОШ №2 г. Цимлянска - 99,9 тыс. рублей.

За счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в объеме 3,2 млн. рублей обновлена мебель в детских садах «Ивушка», «Золотая рыбка», «Светлячок», «Росинка», «Вишенка», «Ручеек»; игровое оборудование для детских садов «Ветерок», «Одуванчик», «Елочка», «Гнездышко», «Улыбка»; теневые навесы в садах «Ивушка», «Колобок»; обновлено оборудование в детском саду «Аленушка» (газовый котел), «Красной шапочке» (электроплита), Камышевской (закуплены шторы в школу), в СОШ №3 установлены спит-системы.

В образовательных учреждениях особое внимание уделяется вопросам формирования здорового образа жизни среди подростков. Школьный возраст, это именно тот период, когда происходит наиболее активное развитие ребенка.

Администрацией района уделяется большое внимание организации горячего питания обучающихся. В рамках реализации послания Президента России для учащихся 1-4 классов района, за счет средств федерального бюджета, обеспечено бесплатное горячее питание, а это около 1600 детей.

Льготным питанием за счет муниципального бюджета обеспечено более 300 школьников из малообеспеченных семей. Данная категория детей получает в школах района буфетную продукцию в виде мучного кондитерского изделия (булочка, пряник, вафли и т.д.) и горячего напитка (чай). Двухразовым горячим питанием обеспечены 107 детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и дети-инвалиды.

Более 470 детей из многодетных семей, которые учатся в школах района, а также 36 детей из семей участников специальной военной операции с 1 сентября 2024 года обеспечиваются горячим питанием.

За 2024 года из бюджетов всех уровней на обеспечение питанием школьников выделено более 11,0 млн. рублей. На продукты питания для воспитанников дошкольных учреждений из местного бюджета выделено более 10,0 млн. рублей.

В целях обеспечения доступности образования для обучающихся, на территории района организован подвоз в 10 школах к месту учебы и обратно.

С 1 сентября 2024 года в Маркинской школе подвоз школьников осуществляется на новом школьном автобусе. К концу 2024 года новые школьные автобусы получили Калининская и Паршиковская школы.

Неотъемлемой частью образовательной системы является дополнительное образование, обеспечивающее условия для творческого развития детей. У нас в районе прекрасная, талантливая, творческая молодёжь, которая радует нас своими успехами. Спортсмены и юные гимнастики спортивной школы показывают высокие результаты на соревнованиях разных уровней не только в Ростовской области, но и за пределами. Спортивная школа готовит резерв для сборных команд района по футболу и мини-футболу, успешно представляющих Цимлянский район на областных соревнованиях. Впервые в состав сборной команды Ростовской области по волейболу зачислена воспитанница спортивной школы - Писковацкова Виолетта.

Основными направлениями работы муниципальных учреждений **культуры** является оказание услуг и выполнение работ, связанных с организацией и проведением культурно-досуговых, патриотических и иных массовых мероприятий, а также организация клубных формирований разной направленности по жанрам творчества и интересам.

В 2024 году из бюджетов разных уровней для учреждений **культуры** выделено более 274 млн. руб. данные средства направлены:

- на капитальный ремонт зданиярайонного ДК,готовность объекта 90%;

**-** на капитальный ремонт зданияДома культуры п. Саркел готовность объекта 95%;

**-** на ремонт и реставрацию объекта культурного наследия регионального значения Обелиск, готовность объекта 65%;

**-** насоздание модельной библиотеки в Центральной межпоселенческой библиотеке;

**-** в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» рядом с Антоновским клубом установлена детская площадка с прогулочной зоной, уличные тренажеры и зона отдыха;

- пополнен книжный фонд в Центральной межпоселенческой библиотеке;

- улучшена материально-техническая база учреждений культуры.

В 2024 году значительными событиями в культурной жизни района стали мероприятия, посвященные Году семьи, объявленного Президентом Российской Федерации, посвященные Году Добрых дел, объявленного Губернатором Ростовской области, а так же посвященные 100-летию Цимлянского района.

Учреждениями культуры проведено в 2024 году более 150 мероприятий в рамках года семьи: акции, концертные программы, выставки рисунков и увлекательные театральные представления.

 Учреждения культуры Цимлянского района стали активными участниками программы «Пушкинская карта». В 2024 году культурно - досуговыми учреждениями в рамках данной программы проведено более 300 мероприятий, реализовано более 2500 билетов.

Развитие **физической культуры и спорта** в Цимлянском районе осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта», общий объем средств составляет 744,7 тыс. рублей. В 2024 году проведено 313 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняло участие 16362 человека.

Состоялась парусная регата «Саркел – 2024». В парусной регате приняли участие 50 экипажей со всей страны около 200 человек.

В 2024 году районная команда ФК «Цимла» по футболу приняла участие в кубке губернатора – первенстве Ростовской области по футболу среди команд первой лиги зона «центр» где заняла 5 место из 8 команд, а также вышла в одну четвертую часть кубка первой и второй лиги Ростовской области.

Сборная Цимлянского района приняла участие в зональном этапе Спартакиада Дона 2024, который проходил в г. Цимлянске, где из 19 видов спорта завоевали 1 место в общекомандном зачете. Также победители в зональном этапе в своих видах спорта приняли участие в финальном этапе в г. Ростове-на-Дону. Призовые места заняла команда по соревнованиям среди спортивных семей - 1 место, мини-футболу - 2 место, плаванию - 3 место. В общекомандном зачете в четвертой группе с населением от 31-60 тысяч жителей Цимлянский район занял 3 место, а в абсолютном зачете среди всех муниципальных образований Ростовской области – 6 место.

Команда воспитанников детского сада «Радость» г. Цимлянска приняла участие в региональном этапе летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» среди обучающихся воспитанников дошкольных образовательных организаций Ростовской области в г. Ростове-на-Дону. В командном зачете дошколята показали достойный результат.

В октябре на стадионе «Энергетик» и спортивных площадках учреждений района г. Цимлянска в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни» состоялся зональный этап Спартакиады школьников Ростовской области. По итогам зонального этапа Спартакиады школьников Ростовской области, команды учащихся общеобразовательных школ Цимлянского района, заняли первые места в следующих спортивных дисциплинах: волейбол (девушки), баскетбол (юноши), мини-футбол (юноши), ГТО. В общекомандном зачете Цимлянский район занял 1 место. Финальные игры областной Спартакиады школьников прошли в Ростове-на-Дону, где приняли участие команды школ Цимлянского района.

В Цимлянском районе работа с **молодежью** является одним из приоритетных направлений деятельности муниципального образования.

Основными задачами деятельности являются создание условий для самореализации молодежи, повышение ее социальной активности, поддержка общественных инициатив и талантливой молодежи; организация занятости молодежи и подростков; профилактика и противодействие распространению преступности, наркомании и других асоциальных явлений в молодежной среде; гражданское и патриотическое воспитание молодежи; информационное сопровождение реализации муниципальной молодежной политики.

Тема патриотического воспитания молодежи является актуальной для Российского общества. Работа ведется во взаимодействии с отделами администрации, Советом ветеранов войны и труда, правоохранительными органами, общественной организацией воинов-интернационалистов, военным комиссариатом и другими.

На территории Цимлянского проведено более 100 мероприятий по военно-патриотическому воспитанию такие как: волонтёрские акции «Удели внимание ветерану», «Георгиевская ленточка», акция «Блокадный хлеб», кинопоказ», «Свеча памяти», акция «Сила V правде», «Zа наших», «Забытый воин» в ходе которой было приведено в порядок более 25 захоронений. К участию в данных мероприятиях в обязательном порядке привлекаются подростки, состоящие на учете в КДН и ЗП, подростки группы риска.

Традиционно волонтеры проводят экологические рейды, трудовые десанты по уборке мемориалов, акции по очистке берегов от мусора, участвуют в городских субботниках. Активно участвуют в занятии спортом. Традиционными стали встречи молодежи с представителями органов системы профилактики. Проведено более 80 мероприятий, направленных на формирование российской идентичности, единства российской нации, профилактику терроризма и экстремизма, такие как: праздничные мероприятия, посвящённые Дню России, Дню флага РФ, Дню народного единства, акция «Российская ленточка», линейки памяти, посвящённые Дню солидарности в борьбе с терроризмом и т.д.

Активную общественную деятельность ведет Молодежный парламент и Молодежная Администрация. Это молодежь с активной жизненной позицией от 14 до 35 лет, которая готова изучать проблемы молодежи района, разрабатывать предложения по совершенствованию молодежной политики на территории района и приобщать молодых граждан к активной общественной деятельности.

В Цимлянском районе развивается волонтерское движение. На сегодняшний день насчитывается более 250 волонтеров.

Ребята активно принимают участие в общероссийской акции взаимопомощи «МыВместе», собрано более 1000 кг гуманитарной помощи для бойцов СВО и пострадавших жителей Курской области. Систематически в школах района, организуются и проводятся встречи с обучающимися и молодежью, с целью информирования их о деятельности волонтерского движения на территории района. Волонтерами под руководством ведущего специалиста были проведены "Уроки доброты", в которых приняли участие более 400 обучающихся.

 В результате, задачи, которые мы ставим перед собой, выполняются, увеличено количество ребят, посещающих подростково – молодежные объединения и участвующий в молодежных мероприятиях.

В рамках проведения Дней защиты от **экологической** опасности проводились мероприятия по благоустройству парков, скверов, памятных и мемориальных мест, мест захоронения участников Великой отечественной войны. Акция «Чтим и помним тебя фронтовик» включала в себя проведение зачистки мест захоронения ветеранов от сухой травы, веток, высадки и окультуривания деревьев и кустарников.

В рамках месячника по благоустройству проведены районные субботники по благоустройству значимых мест. Участие приняло более 25 организаций и около 450 жителей Цимлянского района, ликвидировано 18 свалочных очагов, с которых вывезено около 20 кубических метра мусора и веток. В третьем квартале заключен муниципальный контракт на ликвидацию трех несанкционированных свалок на сумму 776,8 тысяч рублей.

Специалистами администрации района совместно с представителями администраций поселений, министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области проведено более ста тридцати рейдовых мероприятий по традиционным местам образования свалочных очагов, в результате которых составлено 31 административный протокол. 3 материала направлены в полицию.

С целью снижения негативного воздействия на Цимлянское водохранилище, проведены акции по уборке водоохраной зоны в границах г. Цимлянска, п. Саркел ст. Калининской. Администрация Цимлянского района, рыбодобывающие бригады, приняли участие в проведении мероприятий, организованных отделом рыбоохраны Росрыболовства Азово-Черноморского территориального управления по очистке акватории Цимлянского водохранилища от остатков орудий лова и сетей. Масштабно была проведена акция «Поможем малым рекам» в ходе, которой, было очищено от мусора и отходов потребления около 20 км берега реки Кумшак. За прошедший период времени Администрацией Цимлянского района совместно с администрациями сельских поселений были ликвидированы 18 несанкционированных навала мусора.

В 2024 году в Цимлянском районе было запланировано и проведено: 1 комплексных, 3 командно-штабных, 2 тактико-специальное учение, 3 штабные тренировки, 2 специальные учения и тренировки по противопожарной подготовке, план выполнен на 100%.

С учетом добровольных пожарных в соответствии с требованиями технического регламента прикрытие территории обеспечено на 96,4% Численность добровольцев без выездной пожарной техники составляет 56 человек.

На территории Цимлянского района в системе дистанционного мониторинга природных пожаров региональной информационной системы (РИС) «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» Ростовской области» в пожароопасный период задействована 2 видеокамеры система «Лесохранитель» (в ст. Новоцимлянской и в х. Лозной).

За истекший период пожароопасного периода системой «Лесохранитель» было зафиксировано 3576 факта, из них подтвердилось 15 фактов.

За 12 месяцев 2024 года **административной комиссией** при Администрации Цимлянского района рассмотрено 107 дел об административных правонарушениях, по которым назначено наказаний в виде штрафа на общую сумму 48,5 тыс. рублей. Общая сумма взысканных штрафов в 2024 году составила 50,0 тыс. рублей. На конец отчётного периода 2024 года сумма не взысканных административных штрафов, назначенных за предыдущие периоды составляет 10,9 тыс. рублей.

За период 2024 года в добровольном порядке в установленные законом сроки по оплате административного штрафа не исполнено 14 постановлений, по которым возбуждено 2 административных дела по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ. Мировым судом рассмотрено 2 административных протокола, назначено штрафов на общую сумму 2,0 тыс. рублей. В службу судебных приставов на принудительное взыскание штрафов направлено 2 материала.

Для удобства жителей продолжает работу **многофункциональный центр** предоставления государственных, муниципальных и иных услуг.

Новшествами в работе МФЦ в 2024 году стало:

- предоставление с 1 июля услуг по государственной регистрации прав на объекты недвижимости, расположенные на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей;

- предоставление участникам СВО и членам их семей справок, подтверждающих факт участия в СВО;

- развитие сервиса по очной идентификации пользователей в целях получения сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи в мобильном приложении «ГОСКЛЮЧ».

Деятельность МФЦ Цимлянского района в 2024 году была направлена на удовлетворение потребности граждан в получении государственных и муниципальных услуг надлежащего качества. МФЦ оказывает 176 различных услуг из них:

- федеральных - 45

- региональных - 56

- муниципальных- 41

- дополнительных - 75

За 2024 год оказано 49253 услуги. Особой популярностью пользуются услуги Росреестра - 10462 обращений (21,24 %), услуги социальной защиты населения - 8710 обращений (17,68 %), услуги МВД - 8575 обращений (17,41 %), услуги Социального Фонда России 7143 обращений (14,5 %). Большим спросом пользовалась услуга по регистрации на портале Госуслуг — 5956 обращений (12,09 %).

 Современная административная работа требует активного использования новых технологий и информационных систем. Открытость работы органов местного самоуправления становится приоритетом, и первоочередную роль в этом играют сайты учреждений и организаций. Они служат источником справочной информации для жителей, предоставляя доступ к документам, планам и другой важной информации.

Стоит отметить, что раньше сайты выполняли функцию источников информации о проведенных мероприятиях, однако с развитием **социальных сетей** и мессенджеров функцию новостных каналов забрали на себя именно они.

В связи с этим, в целях обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления были созданы официальные группы в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и мессенджере «Телеграмм». Для оперативного решения задач администрацией района взято кураторство и налажено взаимодействие со всеми ответственными. Таким образом у нас есть целая сетка групп, разного направления и тематики, под централизованным управлением, что позволяет транслировать определенную муниципальную, региональную и федеральную информационную повестку.

Кроме этого, важно отметить, что работа с обращениями граждан не ограничивается сегодня только личными приёмами и рукописными обращениями. Жители все активнее обращаются с проблемами и предложениями посредством именно социальных сетей, платформы обратной связи, во время проведения прямых линий и прямых эфиров, которые каждый месяц проводятся мною лично и моими заместителями. Это позволяет быстро и эффективно общаться с властью. Такой способ помогает улучшить коммуникацию и установить доверительные отношения между администрацией и населением.

В 2024 году проведено 6 прямых линий главы Администрации Цимлянского района, тема «Ответы на вопросы жителей». Работа проводится на постоянной основе. Еженедельно, каждый понедельник проводятся личные приемы граждан главой Администрации Цимлянского района. В соответствии с задачами, поставленными Региональным центром управления регионом, работа выполняется в полном объеме.

Еще одним каналом поступления обращений стала Платформа обратной связи ПОС, которая позволяет любому человеку, имеющему аккаунт на портале Госуслуг, отправить сообщение с вопросом или предложением в адрес любой организации: администрации, сельскому дому культуры, детскому саду, управляющей компании и т.д.

Проведенный анализ показал, что количество обращений, поступивших через ПОС, занимает половину в общем числе всех обращений, поступивших к нам, что еще раз подчёркивает важность и актуальность работы органов власти в сетях. За истекший период поступило 351 обращение, на которые своевременно предоставлены ответы.

Вы ознакомились с основными итогами работы Администрации Цимлянского района за 2024 год. Впереди много важных и ответственных дел, планов, которые предстоит воплотить в жизнь. И только совместными усилиями с депутатами районного Собрания депутатов и Собраний депутатов городского и сельских поселений, в тесной коммуникации с жителями, с максимальным уровнем открытости и информирования, – мы сумеем продолжить все начатые проекты и воплотить в жизнь самые смелые идеи для развития нашего района.