Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы Цимлянского района

*«Развитие транспортной системы»* за отчетный период 9 месяцев 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель   соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | | | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | | Фактическая дата начала  реализации | | Фактическая дата окончания реализации, наступление контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоен-ных средств и причины их не- освоения |
| предус-мотрено  муници-пальной програм-мой | предусмот-рено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры» | | | | | | | | | 20190,1 | 20190,1 | 10 297,6 | 9 892,5 |
| 1.1 | Основные мероприятия: |  | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Основное  мероприятие 1.1:  содержание авто­мобильных дорог общего пользования местного значения и ис­кусственных сооружений на них | Администрация Цимлянского района  (Заместитель главы района Полежаев С.В.) | | | Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 17 014,9 | 17 014,9 | 9 066,6 | 7 948,3 |
| 1.1.2. | Основное  мероприятие 1.2.:  ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных со­оружений на них | Администрация Цимлянского района  (Заместитель главы района Полежаев С.В.) | | |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Основное  мероприятие 1.3.:  капитальный ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооруже­ний на них | Администрация Цимлянского района  (Заместитель главы района Полежаев С.В. | | | Капитально отремонтиро-вать 3 км автомобильных дорог | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 684,8 | 684,8 | 0 | 684,8 |
| 1.1.4 | Основное  мероприятие 1.4.:  проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог об­щего пользования местного значения и ис­кусственных со­оружений на них | Администрация Цимлянского района  (Заместитель главы района Полежаев С.В.) | | |  | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 300,0 | 300,0 | 0 | 300,0 |
| 1.1.5 | Основное  мероприятие 1.5.:  строительство и реконструкция ав­томобильных дорог общего пользования местного значения и ис­кусственных со­оружений на них | Администрация Цимлянского района  (Заместитель главы района Полежаев С.В.) | | |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Основное  мероприятие 1.6.:  проектные работы по строительству и реконструкции ав­томобильных дорог общего пользования местного | Администрация Цимлянского района  (Заместитель главы района Полежаев С.В.) | | |  | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | 300,0 | 300,0 | 0 | 300,0 |
| 1.1.7 | Основное  мероприятие 1.7.:  Иные межбюджетные трансферты из бюджета района бюджетам поселений для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на:  Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  Ремонт автомобильных дорог | Администрация Цимлянского района  (Заместитель главы района Полежаев С.В.) | | | Оказание содействия в выполнении поселениями своих обязательств | | Соглашение с городским поселением  Соглашение с городским поселением  Дополнительное соглашение с городским поселение | | 31.12.2019  31.07.2019  31.07.2019 | 781,5  608,9  500,0 | 781,5  608,9  500,0 | 625,2  605,8  0 | 156,3 (финансирование – в октябре)  3,1 (экономия по торгам)  500,0(фингансирование – в октябре) |
| 2 | Подпрограмма 2. «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Цимлянского района» | | | | | | | | |  | - | - | - |
| 2.1 | Основные мероприятия : |  | Денежные средства не запланированы | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |  | |  | |  | |  | |  | - | - | - |
| 2.1.2 | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях |  | |  | |  | |  | |  | - | - | - |

Заместитель главы Администрации Цимлянского района

по строительству, ЖКХ и архитектуре С.В. Полежаев

**Пояснительная информация**

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Цимлянского района

«Развитие транспортной системы» на 2019 год по итогам 9 месяцев 2019 года»

Муниципальная программа Цимлянского района «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 20.12.2018 № 965.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры в Цимлянском районе»;

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Цимлянского района» (ресурсное обеспечение данной подпрограммы не предусмотрено).

Распоряжением Администрации Цимлянского района от 27.12.2018 № 308 утвержден план реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие транспортной системы» на 2019 год.

На реализацию муниципальной программы в 2019 году предусмотрено 20190,2 тыс. рублей. В том числе 4 549,5 тыс. рублей - средства областного бюджета, 15 640,6 тыс. рублей средства дорожного фонда Цимлянского района. Расходование денежных средств было предусмотрено на выполнение следующих основных мероприятий:

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них – 13 208,8 тыс. рублей;

- расходы на разработку проектной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них – 300,0 тыс. рублей;

- расходы на разработку проектной документации по строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры - – 300,0 тыс. рублей;

- капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них – 684,8 тыс. рублей. Министерством транспорта по данным работам в 2019 году не выделены финансовые средства. Принято решение заложить лимиты в размере 684,8 тыс. рублей на 2020 г.;

- иные межбюджетные трансферты из бюджета района бюджетам поселений для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров – 1 890,4 тыс. рублей.

На 1 июля 2019 года фактически освоено 10 297,6 тыс. рублей на выполнение основного мероприятия:

расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, что составляет 51%.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Заместитель главы Администрации Цимлянского района

по строительству, ЖКХ и архитектуре С.В. Полежаев