Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

*«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского района»*

отчетный период 2014 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1.  «Развитие территорий для жилищного строительства в Цимлянском районе» | | | | | | | |
| 1.1    1.1.1 | Основные мероприятия :    Мероприятие 1. Создание условий по развитию территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе жилья экономического класса. | Администрация Цимлянского района  (Заместитель Главы района Ковалев Г.Н.). |  | 01.01.2014 год | 31.12.2014 год | 0  0  0 | 0  0  0 | 0  0  0 |
| 1.1.2  1.1.3 | Мероприятие 2. Обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства.  Мероприятие 3. Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства,  в том числе для создания жилья экономического класса  путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров. | Администрация Цимлянского района  (Заместитель Главы района Ковалев Г.Н.).  Администрация Цимлянского района  (Заместитель Главы района Ковалев Г.Н.). |  |
| 2 | Подпрограмма 2.  «Оказание мер муниципальной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | | | | | | | |
| 2.1    2.1.1  2.1.2  2.1.3 | Основные мероприятия :    Мероприятие 1. Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.  Мероприятие 2. Обеспечение жильем молодых семей Цимлянского района.  Мероприятие 3. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений. | Администрация Цимлянского района  (Заместитель Главы района Ковалев Г.Н.).  Администрация Цимлянского района  (Заместитель Главы района Федорова Т.М.).  Администрация Цимлянского района  (Заместитель Главы района Федорова Т.М.). | Улучшили жилищные условия 6 молодых семей | 01.01.2014 год | 31.12.2014 год | 32,47  32,47  0 | 32,47  32,47  0 | 0  0  0 |
| 2.1.4 | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 32,47 | 32,47 | 0 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Заместитель Главы Администрации

Цимлянского района Г.Н. Ковалев