Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

*«Развитие транспортной системы»*

отчетный период 2014 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1.  «Развитие транспортной инфраструктуры» | | | | | | | |
| 1.1    1.1.1 | Основные мероприятия :    Основное  мероприятие 1.1:  содержание авто­мобильных дорог общего пользова­ния местного значения и ис­кусственных со­оружений на них | Администрация Цимлянского района  (Заместитель Главы района Ковалев Г.Н.). | Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | 19.03.2014  01.01.2014 | 31.12.2014  31.12.2014  31.12.2014  31.12.2014 | 272,9  0  1498,74  445,2  1500  1380 | 272,9  0  1228,1  0  0  0 | 1  0  1  0  0  0 |
| 1.1.2  1.1.3 | Основное  мероприятие 1.2.:  ремонт автомо­бильных дорог об­щего пользования местного значения и искусственных со­оружений на них  Основное  мероприятие 1.3.: капитальный ре­монт автомобиль­ных дорог общего пользования местного зна­чения и искус­ственных сооруже­ний на них  Основное меропри­ятие 1.4.:  проектные работы по капитальному ремонту автомо­бильных дорог об­щего пользования местного значения и ис­кусственных со­оружений на них | Администрация Цимлянского района  (Заместитель Главы района Ковалев Г.Н.).  Администрация Цимлянского района  (Заместитель Главы района Ковалев Г.Н.).  Администрация Цимлянского района  (Заместитель Главы района Ковалев Г.Н.). | Капитальный ремонт а/дороги по ул.Центральная хутор Паршиков  Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодорожного моста через реку Кумшак в ст.Красноярская  Разработка ПСД на капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования «ст.Красноярская – х.Лозной – ст.Лозновская – ст.Камышевская»  Разработка ПСД на капитальный ремонт автомобильной дороги подъезд от а/д ст.Красноярская – х.Лозной – ст.Лозновская – ст.Камышевская к п.Сосенки |
|  | Основное меропри­ятие 1.5.:  строительство и реконструкция ав­томобильных до­рог общего пользо­ва­ния местного значения и ис­кусственных со­оружений на них  Основное меропри­ятие 1.6.:  проектные работы по строительству и реконструкции ав­томобильных дорог общего пользова­ния местного | Администрация Цимлянского района  (Заместитель Главы района Ковалев Г.Н.).  Администрация Цимлянского района  (Заместитель Главы района Ковалев Г.Н.). | Строительство автодороги по улице Вербной станицы Калининской  Разработка ПСД на реконструкцию моста через реку Россошь в х.Богатырев | 02.06.2014  08.10.2014 | 01.09.2014  Работа не окончена | 724,2  2369,8 | 724,2  2369,8 | соглашение  соглашение |
| 2 |  | | | | | | | |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Заместитель Главы Администрации

Цимлянского района Г.Н. Ковалев