Пояснительная записка к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным

жильем населения Цимлянского района»

 На 01.07.2019 общим объемом финансирования для реализации мероприятий муниципальной программы «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского района», предусмотрено 50 545,6 тыс. рублей из них средства:

- областного бюджета – 49 324,6 тыс.руб.;

- местного бюджета – 621,0 тыс.руб.

Основные мероприятия:

-подпрограмма 1: «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства», средства на 2019 год в бюджете на 01.07.2019 не предусмотрены.

-подпрограмма 2: «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» в том числе:

 - переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции – 24 272,8 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета - 24 272,8 тыс. рублей, (основное мероприятие 2.1).

 Идет работа по расселению аварийного жилищного фонда г. Цимлянска ул.Заводская 21-к, 21-д, под расселение идут 22 семьи, в т.ч. 2 семьи путем выплаты возмещения стоимости за изымаемые жилые помещения, 20 семьям будут предоставлены благоустроенные жилые помещения, приобретенные на первичном и вторичном рынке

- обеспечение жильем молодых семей – 9 937,2 тыс. рублей. В том числе из областного бюджета – 9 316,2 тыс. руб. и местного бюджета – 621,0 тыс.руб.,(основное мероприятие 2.2).

Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (основное мероприятия 2.2) 29.03.2019г. получили 10 молодых семей Цимлянского района, социальную выплату по сертификатам планируется произвести в июле, августе 2019 года.

- обеспечение предоставления жилых помещений детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений – 16 335,6 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 16 335,6 тыс. рубле, (основное мероприятие 2.3).

На 1 июля 2019 года по основному мероприятию 2.3 освоено 9 153,8 тыс. рублей. Финансирование осуществлялось за счет средств областного бюджета в т.ч. приобретение 9 квартир для детей – сирот; участие в долевом строительстве 5 квартир.

Заместитель главы Администрации

Цимлянского района С.В. Полежаев

Почтова Е.В. 8-86391-50372

Приложение

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

*«* Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского района*»*

отчетный период первое полугодие 2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства» | Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуреПолежаев С.В. | Развитие территорий для жилищного строительства в Цимлянском районе | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  Основное мероприятие 1.1Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства | Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуреПолежаев С.В. | Вовлечение в оборот земельных участков обеспечит реализацию планов освоения территорий, в том числе для жилищного строительства | 01.01.2019  | 31.12.2019  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |  Основное мероприятие 1.2 Проведение землеустроительных работ по описанию местоположения границ муниципальных образований для внесения в Единый государственный реестр недвижимости | Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуреПолежаев С.В. | Разработка карт (планов) объектов землеустройства в отношении границ муниципальный образований района | 01.01.2019  | 31.12.2019  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Подпрограмма 2. «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуреПолежаев С.В | Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан | 01.01.2019 | 31.01.2019 | 50 545,6 | 50 545,6 | 9 153,8 | 41 391,8 |
| 5 |  Основное мероприятие 2.1. Переселение граждан из многоквартирного аварийного фонда, признанным непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции | Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуреПолежаев С.В. | Ликвидация аварийного жилищного фонда, переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда | 01.01.2019  | 31.12.2019 | 24 272,8 | 24 272,8 | 0 | 24 272,8Планируемый срок осуществления основного мероприятия 2.1 июль, август 2019 года |
| 6 | Основное мероприятие 2.2Обеспечение жильем молодых семей в Цимлянском районе | Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуреПолежаев С.В. | Улучшение жилищных условий молодых семей-участников основного мероприятия Программы | 01.01.2019  | 31.12.2019  | 9 937,2 | 9 937,2 | 0 |  9 937,2Планируемый срок осуществления основного мероприятия 2.2 июль, август 2019 года |
| 7 |  Основное мероприятие 2.3 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуреПолежаев С.В. | Решение жилищной проблемы детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей. | 01.01.2019  | 31.12.2019  | 16 335,6 | 16 335,6 | 9 153,8 | 7 181,8Планируемый срок осуществления основного мероприятия 2.3 конец 2019 года |
| 8 | Контрольное событие муниципальной программы по основному мероприятию 2.1 | Ликвидация аварийного жилищного фонда, улучшение жилищных условий. |
| 9 | Контрольное событие муниципальной программы по основному мероприятию 2.2 | Получение молодыми семьями социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы по основному мероприятию 2.3 | Решение жилищной проблемы детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей |
| 11 | Итого по муниципальной программе | Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуреПолежаев С.В. |  |  |  | 50 545,6 | 50 545,6 | 9 153,8 | 41 391,8 |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Заместитель главы Администрации Цимлянского района

по строительству, ЖКХ и архитектуре С.В.Полежаев