ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» за отчетный период 9 мес. 2018г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма  1.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Цимлянского района» | Сектор энергетики и ЖКХ Администрации Цимлянского района(заведующий сектором ЖКХ и энергетики Агаркова Л.В) | - | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное  мероприятие 1.1.  Проведение обязательного энергетического обследования | Отдел культуры Администрации Цимлянского района (Степанова Л.М.)  Отдел образования Администрации Цимлянского района(Антипов И.В)  МБУЗ «Центральная районная больница» Цимлянского района( Иванов В.М) | Проведение энергоаудита в учреждениях, на территории Цимлянского района | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.2  Информационная поддержка политики энергосбережения | Отдел культуры Администрации Цимлянского района (Степанова Л.М)  Отдел образования Администрации Цимлянского района(Антипов И.В)  МБУЗ «Центральная районная больница»Цимлянского района(Иванов В.М) | Повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.3  Приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке, и установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов | Отдел культуры Администрации Цимлянского района (Степанова Л.М)  Отдел образования Администрации Цимлянского района(Антипов И.В)  МБУЗ «Центральная районная больница»Цимлянского района( Иванов В.М) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов в отделах подведомственных учреждениях на территории Цимлянского района | Отдел культуры Администрации Цимлянского района (Степанова Л.М)  Отдел образования Администрации Цимлянского района (Антипов И.В) | Установка приборов учета потребляе-мых энергоресур-сов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2 Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов в учреждениях подведомственных управлению | Отдел культуры Администрации Цимлянского района (Степанова Л.М)  Отдел образования Администрации Цимлянского района (Антипов И.В) | Установка приборов учета потребляе-мых энергоресур-сов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное  мероприятие 1.2  Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие( в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | Отдел культуры Администрации Цимлянского района ( Степанова Л.М)  Отдел образования Администрации Цимлянского района (Антипов И.В)  МБУЗ «Центральная районная больница» Цимлянского района (Иванов В.М) | Достижение снижения потребления электричес-кой энергии учреждения-ми не менее 3% в год |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2  Проведение закупки энергосберегающих ламп и светильников, а также других энергосберегающих элементов освещения для отделов и в подведомственных учреждениях | Отдел культуры Администрации Цимлянского района (Степанова Л.М)  Отдел образования Администрации Цимлянского района (Антипов И.В)  МБУЗ «Центральная районная больница» Цимлянского района (Иванов В.М) | Закупка энергосбере-гающих ламп в отделах и в подведомст-венных учреждения | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе | ответственный исполнитель муниципальной программы–сектор энергетики и ЖКХ Администрации Цимлянского района(заведующий сектором энергетики и ЖКХ Грицких В.А) | - | 01.01.2018 | 31.12.2018 |  |  |  |  |

Заместитель главы Администрации

по строительству, ЖКХ и архитектуре\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.И.Бубен

(подпись)

**Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики».**

1.Ассигнований из местного бюджета на 2018 год, на муниципальную программу «Энергоэффективность и развитие энергетики» предусмотрено не было.

2.Фактически освоено средств из местного бюджета по итогам 9 месяцев 2018 года-0.

Заместитель главы Администрации

Цимлянского района по строительству,

ЖКХ и архитектуре А.И. Бубен