Пояснительная записка к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

1. В 2018 год  на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы» предусмотрено 40 323,9 тыс. рублей.

В том числе 29 311,3 тыс. рублей - средства областного бюджета, 11012,6 тыс. рублей средства дорожного фонда Цимлянского района. Расходование денежных средств было предусмотрено на выполнение следующих основных мероприятий:

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них - 11 363,1 тыс. рублей;

проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них - 1 843,2 тыс. рублей;

строительство и реконструкция   автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них - 23 610,7 тыс. рублей;

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения - 2 469,1 тыс. рублей.

Иные межбюджетные трансферты из бюджета района бюджетам поселений для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на:

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров - 781,5 тыс. рублей.

На 1 октября 2018 года фактически освоено 11 995,2 тыс. рублей. Из них на выполнение основных мероприятий:

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них - 7 057,7 тыс. рублей;

проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них - 1 843,2 тыс. рублей;

строительство и реконструкция   автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них - оплата по окончании выполненных работ,  октябрь 2018 года;

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения - 2 469,1 тыс. рублей.

Иные межбюджетные трансферты из бюджета района бюджетам поселений для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров - 625,2 тыс. рублей.

Заместитель главы администрации

Цимлянского района                                                                   А.И. Бубен

Приложение к постановлению

Администрации Цимлянского

района от      №

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы»

отчетный период 9 месяцев 2018 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры» | 40323,9 | 11995,2 |  |
| 1.1 | Основные мероприятия : |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1: содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Цимлянского района (Заместитель главы района Бубен А.И.) | Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | 22.12.2017 13.03.2018 | 30.04.2018 31.12.2018 | 7612,9 3 750,2 | 4 431,4 2626,3 | 1 1 |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 1.2.: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Цимлянского района (Заместитель главы района Бубен А.И.) | Отремонтировать 7,164 км автомобильных дорог | 10.09.2018 | 24.09.2018 | 2 469,1 | 2469,1 | 1 |
| 1.1.3 | Основное мероприятие 1.3.: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Цимлянского района (Заместитель главы района Бубен А.И.) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Основное мероприятие 1.4.: проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Цимлянского района (Заместитель главы района Бубен А.И.) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Основное мероприятие 1.5.: строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Цимлянского района (Заместитель главы района Бубен А.И.) | построить и реконструиро- вать 12 км автомобильных дорог | 25.04.2018 01.06.2018 | 28.09.2018 28.09.2018 | 23610,7 256,3 | 0 0 | 1 1 |
| 1.1.6 | Основное мероприятие 1.6.: проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного | Администрация Цимлянского района (Заместитель главы района Бубен А.И.) | обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог | Соглашение от 15 февраля 2018 года № 45-И | 28.06.2018 11.05.2018 | 1 843,2 | 1745,5 97,7 |  |
| 1.1.7 | Основное мероприятие 1.7.: Иные межбюджетные трансферты из бюджета района бюджетам поселений для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на: Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Ремонт автомобильных дорог | Администрация Цимлянского района (Заместитель главы района Бубен А.И.) | Оказание содействия в выполнении поселениями своих обязательств | Соглашение с городским поселением | 31.12.2018 | 781,5 | 625,2 | 1 |
| 2 | Подпрограмма 2. «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Цимлянского района» | - | - | - |
| 2.1 | Основные мероприятия : | Денежные средства не запланированы |
| 2.1.1 | Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |  | - | - | - |
| 2.1.2 | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях |  |  |  |  | - | - | - |

Заместитель главы Администрации Цимлянского района

по строительству, ЖКХ и архитектуре                                                                                                        А.И.Бубен