ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «*Обеспечение качественными жилищно-коммунальными*

*услугами населения Цимлянского района*» за отчетный период 9 мес. 2018г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО)  | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата началареали-зации | Фактическая дата окончанияреализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвоения |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмот-рено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпрограмма 1. «Развитие жилищного хозяйства в Цимлянском районе» | Администрация Цимлянского района(Заместитель главы Администрации Цимлянского района Бубен А.И.) | X | X | X | 139,10 |  139,10 |  81,32 |  57,68 тыс. рублей - планирует-ся освоить в IV квартале 2018 г. |
|  | Основное мероприятие 1.1 Мероприятия по содержанию муниципального жилищного фонда в рамках подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Цимлянском районе» муниципальной программы Цимлянского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского района» | Администрация Цимлянского района(Заместитель главы Администрации Цимлянского района Бубен А.И.) | Капитальный ремонт многоквар-тирных домов  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 139,10 |  139,10 | 81,32 | - |
|  | Подпрограмма 2.0«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Цимлянского района»  | Администрация Цимлянского района(Заместитель главы Администрации Цимлянского района Бубен А.И.) | X | X | X | 134567,7 | 134567,7 | 19 716,83 | 114850,87 тыс. рублей -планирует-ся освоить в IV квартале 2018 г. |
|  | Основное мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | Администрация Цимлянского района(Заместитель главы Администрации Цимлянского района Бубен А.И.) | Повышение удовлетво- ренности населения Цимлянского района уровнем коммуналь-ного обслужива-ния; снижение уровня потерь при производст-ве, транспорти-ровке и распределе-нии коммуналь-ных ресурсов  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 134567,7 | 134567,7 | 19 716,83 | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Цимлянского района(Заместитель главы Администрации Цимлянского района Бубен А.И.) | X | X | X |  134706,8 |  134706,8 | 19 798,15 |  |

Заместитель главы Администрации

по строительству, ЖКХ и архитектуре\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.И.Бубен

 (подпись)

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского района».

 Муниципальная программа Цимлянского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского района» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 15.10.2013 № 1214. На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено 134706,8 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие жилищного хозяйства в Цимлянском районе»;

Подпрограмма 2 – «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Цимлянского района».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие жилищного хозяйства в Цимлянском районе» (далее – подпрограмма 1) на 2018 год предусмотрено 139,10 тыс. рублей.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Цимлянского района» (далее – подпрограмма 2) на 2018 год предусмотрено 134567,7 тыс. рублей.

 В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Цимлянского района» по итогам 9 месяцев 2018 года установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдение сроков их исполнения.

Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

Заместитель главы Администрации

Цимлянского района по строительству,

ЖКХ и архитектуре А.И. Бубен