Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

*«Развитие транспортной системы»*

отчетный период 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  [<1>](#Par1414) | |
| предусмотрено  муниципальной программой | | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) | |
| 1 | 2 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | |
| 1 | Подпрограмма 1.  «Развитие транспортной инфраструктуры» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основные мероприятия : |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.1.1 | Основное  мероприятие 1.1:  содержание авто­мобильных дорог общего пользова­ния местного значения и ис­кусственных со­оружений на них | Администрация Цимлянского района  (Заместитель Главы района Репин Ю.Ф) | | Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме  КСОДД и ПКРТИ | | 21.03.2017  01.08.2017  09.08.2017 | | 31.12.2017  31.12.2017  01.11.2017 | | 3532,4  614,5  4250,0 | | 3532,4  614,5  4037,5 | | 1  1  1 | |
|  |  |  | |  | | 11.09.2017  18.08.2018  21.07.2017 | | 30.09.2018  29.09.2017 | | 416,9  3632,3  3082,1 | | 414,8  3632,3  3066,7 | | 1  1  1 | |
| 1.1.2 | Основное  мероприятие 1.2.:  ремонт автомо­бильных дорог об­щего пользования местного значения и искусственных со­оружений на них | Администрация Цимлянского района  (Заместитель  Главы района Репин Ю.Ф) | | Отремонтировать 7,164 км автомобильных дорог | |
| 1.1.3 | Основное  мероприятие 1.3.: капитальный ре­монт  автомобиль­ных дорог общего пользования местного зна­чения и искус­ственных сооруже­ний на них | Администрация Цимлянского района  (Заместитель Главы района Репин Ю.Ф) | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.1.4 | Основное меропри­ятие 1.4.:  проектные работы по капитальному ремонту автомо­бильных дорог об­щего пользования местного значения и ис­кусственных со­оружений на них | Администрация Цимлянского района  (Заместитель Главы района Репин Ю.Ф) | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.1.5 | Основное меропри­ятие 1.5.:  строительство и реконструкция ав­томобильных до­рог общего пользо­ва­ния местного значения и ис­кусственных со­оружений на них | Администрация Цимлянского района  (Заместитель Главы района Репин Ю.Ф) | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1.1.6 | Основное меропри­ятие 1.6.:  проектные работы по строительству и реконструкции ав­томобильных дорог общего пользова­ния местного | Администрация Цимлянского района  (Заместитель Главы района Репин Ю.Ф) | | обеспечение проектной до­кументацией работ по строи­тельству и ре­конструкции автомобильных дорог | | 04.08.2017  02.03.2017 | | 28.12.2017  06.05.2017 | | 3497,4  97,0 | | 0  97,0 | | 1  1 | |
| 1.1.7 | Основное меропри­ятие 1.7.:  Иные межбюджетные трансферты из бюджета района бюджетам поселений для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на:  Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  Ремонт автомобильных дорог | | Администрация Цимлянского района  (Заместитель Главы района Репин Ю.Ф) | | Оказание содействия в выполнении поселениями своих обязательств | | Соглашение с городским поселением  соглашение | |  | | 1681,5  2191,5 | | 1681,5  2180,5 | | 1  1 |
| 2 | Итого: | |  | |  | |  | |  | | 22995,6 | | 19257,2 | |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Исполняющий обязанности заместителя

Главы Администрации Цимлянского района

по строительству, ЖКХ и архитектуре А.В.Демина