Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

*«Развитие транспортной системы»*

отчетный период 2017 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры» |
| 1.1  | Основные мероприятия : |  |  |  |  |  |  |  |
|  1.1.1  |  Основное мероприятие 1.1:содержание авто­мобильных дорог общего пользова­ния местного значения и ис­кусственных со­оружений на них | Администрация Цимлянского района(Заместитель Главы района Репин Ю.Ф) | Содержание сети автомобильных дорог в полном объемеКСОДД и ПКРТИ | 21.03.201701.08.201709.08.2017 | 31.12.201731.12.201701.11.2017 | 3532,4614,54250,0 | 3532,4614,54037,5 | 111 |
|  |  |  |  | 11.09.201718.08.201821.07.2017 | 30.09.201829.09.2017 | 416,93632,33082,1 | 414,83632,33066,7 | 111 |
| 1.1.2  | Основное мероприятие 1.2.:ремонт автомо­бильных дорог об­щего пользования местного значения и искусственных со­оружений на них  | Администрация Цимлянского района(Заместитель Главы района Репин Ю.Ф) | Отремонтировать 7,164 км автомобильных дорог |
| 1.1.3  | Основное мероприятие 1.3.: капитальный ре­монтавтомобиль­ных дорог общего пользования местного зна­чения и искус­ственных сооруже­ний на них  | Администрация Цимлянского района(Заместитель Главы района Репин Ю.Ф) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Основное меропри­ятие 1.4.:проектные работы по капитальному ремонту автомо­бильных дорог об­щего пользования местного значения и ис­кусственных со­оружений на них | Администрация Цимлянского района(Заместитель Главы района Репин Ю.Ф) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Основное меропри­ятие 1.5.:строительство и реконструкция ав­томобильных до­рог общего пользо­ва­ния местного значения и ис­кусственных со­оружений на них | Администрация Цимлянского района(Заместитель Главы района Репин Ю.Ф) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Основное меропри­ятие 1.6.:проектные работы по строительству и реконструкции ав­томобильных дорог общего пользова­ния местного | Администрация Цимлянского района(Заместитель Главы района Репин Ю.Ф) | обеспечение проектной до­кументацией работ по строи­тельству и ре­конструкции автомобильных дорог | 04.08.201702.03.2017 | 28.12.201706.05.2017 | 3497,497,0 | 097,0 | 11 |
| 1.1.7 | Основное меропри­ятие 1.7.:Иные межбюджетные трансферты из бюджета района бюджетам поселений для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на:Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значенияРемонт автомобильных дорог | Администрация Цимлянского района(Заместитель Главы района Репин Ю.Ф) | Оказание содействия в выполнении поселениями своих обязательств | Соглашение с городским поселениемсоглашение |  | 1681,52191,5 | 1681,52180,5 | 11 |
| 2 | Итого: |  |  |  |  | 22995,6 | 19257,2 |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Исполняющий обязанности заместителя

Главы Администрации Цимлянского района

 по строительству, ЖКХ и архитектуре А.В.Демина