администрациЯ Цимлянского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2013 г.	                                   № 577                                  	г. Цимлянск

Об утверждении отчета о ходе работ по

муниципальной долгосрочной целевой программы

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования

Цимлянского района на 2010-2015 годы» за 2012 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, во исполнение постановления Администрации Цимлянского района от 08.04.2013г. № 429  «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Цимлянского района на 2010-2015 годы»  за 2012 год, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Цимлянского района по строительству, коммунальной инфраструктуре и архитектуре Ковалева Г.Н.

Исполняющий обязанности

Главы Цимлянского района                                                     К.А. Кулягин

Постановление вносит заместитель Главы

Администрации Цимлянского района Г.Н.Ковалев

Приложение к постановлению

Администрации района

от 29.04.2013 г. № 577

Отчет о ходе работ по

муниципальной долгосрочной целевой программе

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования

Цимлянского района на 2010-2015 годы»

за 2012 год

По муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Цимлянского района на 2010-2015 годы» в 2012 году было выделено 32 659,045 тыс. рублей, в том числе из средств:

областного бюджета – 28 890,700 тыс.  рублей;

местного бюджета – 3 768,345 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Цимлянского района на 2010-2015 годы» - 29556,012 тыс. рублей, что составляет 98 процента от запланированных средств, в том числе средства:

областного бюджета – 26098,019 тыс. рублей (98 процента);

местного бюджета – 3458,893 тыс. рублей (98 процента).

В рамках реализации программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Цимлянского района на 2010-2015 годы» выполнены следующие мероприятия:

- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт 11 автодорог и 2 тротуаров в г. Цимлянске, израсходовано – 5420,900 тыс. рублей из них:

средства областного бюджета – 4661,974 тыс. рублей,

средства местного бюджета – 758,926 тыс. рублей;

- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги по пер. Цимлянский в ст. Красноярская, израсходовано – 948,898 тыс. рублей из них:

средства областного бюджета – 816,052 тыс. рублей,

средства местного бюджета – 132,846 тыс. рублей;

- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги по ул. Строителей в ст. Красноярская  израсходовано – 658,912 тыс. рублей из них:

средства областного бюджета – 566,664 тыс. рублей,

средства местного бюджета – 92,248 тыс. рублей;

- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги по ул. Производственная в х. Паршиков  израсходовано – 628,882 тыс. рублей из них:

средства областного бюджета – 584,525 тыс. рублей,

средства местного бюджета – 44,356 тыс. рублей;

- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги по ул. Центральная в х. Паршиков израсходовано – 258,096 тыс. рублей из них:

средства областного бюджета – 123,293 тыс. рублей,

средства местного бюджета – 13,480 тыс. рублей;

- ремонт 6 объектов дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в Цимлянском городском поселении израсходовано – 5200,698 тыс. рублей из них:

средства областного бюджета – 4472,600 тыс. рублей,

средства местного бюджета – 728,098 тыс. рублей;

- содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения израсходовано – 7137,934 тыс. рублей из них:

средства областного бюджета – 6937,934 тыс. рублей,

средства местного бюджета – 200,000 тыс. рублей;

- Капитальный ремонт межпоселковых дорог израсходовано – 9054,220 тыс. рублей из них:

средства областного бюджета – 7786,629 тыс. рублей,

средства местного бюджета – 1267,591 тыс. рублей;

- Разработка проектно-сметной документации на строительство а/д по ул. Вербная в ст. Калининская израсходовано – 1140,000тыс. рублей из них:

средства областного бюджета – 980,400 тыс. рублей,

средства местного бюджета – 159,600 тыс. рублей;

В 2012 году не в полном объеме выполнено два мероприятия финансируемые из областного и местного бюджетов по разработке проектно-сметной документации на строительство дороги и капитальный ремонт внутрипоселковых дорог не предоставлен полный пакет документов о выполнении работ.

Незавершенных объектов капитального строительства, реализуемых в рамках программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Цимлянского района на 2010-2015 годы», нет.

Отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Цимлянского района на 2010-2015 годы» в 2012 году представлен  в таблице №1.

Целевые показатели программы представлены в таблице №2.

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Цимлянского района на 2010-2015 годы» за 2012 финансовый год и за весь период реализации представлена в таблице №3.

Таблица №2

Целевые показатели программы.

| № п/п | Наименование показателей результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015 г. |
| 1. | протяженность участков автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт | км | 4,029 | 5,535 | 6,474 | 7,000 | 15,05 | 1,137 |
| 2. | протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием, в результате строительства | км | - | - | - | 2,1 | - |  |

Таблица №1

ОТЧЕТ
о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий 
 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Цимлянского района на 2010-2015 годы»

за 2012 год                                                                            (тыс. рублей)

| Наиме- нование меро- приятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района об утверждении Программы | Уточненный план бюджетных ассигнований на 2012 год (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Объемы неосвоенных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | все-го | федеральный бюд-жет* | област-ной бюд-жет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | всего | феде раль- ный бюджет | обла- стной бюджет | мест- ный бюд- жет | прочие источ- ники | всего | феде раль ный бюджет | обла- стной бюд- жет | мест- ный бюджет | прочие источ- ники |  |
| Всего по Про- грамме | 32659,045 | 0 | 28890,700 | 3768,345 | 0 | 30022,998 | 0 | 26564,106 | 3458,892 | 0 | 29556,012 | 0 | 26098,019 | 3458,892 | 0 | 466,087 |
| Внутригородские и внутипоселковые дороги и тротуары | 8090,072 | 0 | 6957,300 | 1132,772 | 0 | 7490,146 | 0 | 6386,543 | 1103,603 | 0 | 7236,829 | 0 | 6133,226 | 1103,603 | 0 | 253,317 |
| Ремонт дворовых территорий МКД, проездов к МКД | 5388,488 | 0 | 4634,100 | 754,388 | 0 | 5200,698 | 0 | 4472,600 | 728,098 | 0 | 5200,698 | 0 | 4472,600 | 728,098 | 0 | 0 |
| Содержание дорог общего пользования | 7173,100 | 0 | 6973,100 | 200,000 | 0 | 7137,934 | 0 | 6937,934 | 200,00 | 0 | 7137,934 | 0 | 6937,9345 | 200,00 | 0 | 0 |
| Капитальный ремонт межпоселковых дорог | 10807,385 | 0 | 9294,200 | 1513,185 | 0 | 9054,220 | 0 | 7786,629 | 1267,591 | 0 | 9054,220 | 0 | 7786,629 | 1267,591 | 0 | 0 |
| Разработка ПСД на строительство дороги | 1200,000 | 0 | 1032,000 | 168,000 | 0 | 1140,000 | 0 | 980,400 | 159,600 | 0 | 927,230 | 0 | 767,630 | 159,600 | 0 | 212,770 |

Таблица № 3

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Цимлянского района на 2010-2015 годы»

за отчетный 2012 финансовый год и за весь период реализации 2010-2012 годов

| № п/п | Наименование показателей результатив- ности | Единица измере- ния | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой | Фактически достигнутые значения показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2010 г. | отклоне-ние от планового показателя (+, -) | 2011 г. | отклоне-ние от планового показа-теля (+, -) | 2012 г. | отклоне-ние от планового показа-теля (+, -) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | протяженность участков автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт | Км. | 4,029 | 5,535 | 6,474 | 4,029 | 0 | 5,535 | 0 | 6,474 | 0 |

Верно: управляющий делами                                                                    В.И. Липилкин