администрациЯ Цимлянского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.05.2015 г.   	                                 № 336                                       г.  Цимлянск

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Цимлянского района

«Развитие транспортной системы» на 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 12.09.2013 № 1084 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие транспортной системы» на 2014 год,  согласно приложению.

2.	Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации района по строительству, ЖКХ  и архитектуре              Ковалева Г.Н.

Исполняющий обязанности

Главы Цимлянского района						               А.А. Козлов

Постановление вносит

отдел коммунальной инфраструктуры и

архитектуры Администрации района

### Таблица 11

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год 2014 |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; |  | 32,8 | 32,8 | 49,85 | +17,05 Общая протяженность дорог уменьшилась в результате инвентаризации. Протяженность дорог не соответствующая нормативным требованиям не изменилась Показатель изменится после проведения обследования дорог на предмет соответствия нормативным требованиям. |
| Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры» |
| 1.1. | Количество километров отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 7,0 | 1,977 | 0,0 | -1,977 |
| 1.2. | Количество километров построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 2,1 | 1,59856 | 1,6 | 0,0 |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

### Таблица 12

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие транспортной системы» |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Цимлянского района, администрации поселений | 2014 | 2020 | Январь 2014 | Декабрь 2014 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | Выполнение работ по содержанию дорог в запланированном объеме |  |
| 1.1.2 | ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Цимлянского района, администрации поселений | 2014 | 2020 | Январь 2014 | Декабрь 2014 | отремонтировать 7,164 км автомобильных дорог | Не ремонтировались | Недостаток денежных средств |
| 1.1.3 | капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Цимлянского района, администрации поселений | 2014 | 2020 | Январь 2014 | Декабрь 2014 | капитально отремонтировать 3,15 км автомобильных дорог | 0,342 км в х.Паршиков |  |
| 1.1.4 | проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Цимлянского района, администрации поселений | 2014 | 2020 | Январь 2014 | Декабрь 2014 | обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | Не заказывалась | Недостаток денежных средств |
| 1.1.5 | строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Цимлянского района, администрации поселений | 2014 | 2020 | Январь 2014 | Декабрь 2014 | построить и реконструировать 12 км автомобильных дорог | 1,6 км в ст.Калининской |  |
| 1.1.6 | проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Цимлянского района, администрации поселений | 2014 | 2020 | Январь 2014 | Декабрь 2014 | обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог | Не заказывалась | Недостаток денежных средств |
| 1.1.7 | Иные межбюджетные трансферты из бюджета района бюджетам поселений для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на: Строительство и реконструкцию; Капитальный ремонт; Разработку проектно сметной документации Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров; | Администрация Цимлянского района, администрации поселений | 2014 | 2020 | Январь 2014 | Декабрь 2014 | Оказание финансовой помощи поселениям в осуществлении своих полномочий | 18058,9 тыс. руб. |  |

### Таблица 14

Сведения

об использовании местного бюджета, областного и федерального бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие транспортной системы»     за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Государственная программа | «Развитие транспортной системы» | всего | 25309,8 | 21721,1 |
|  |  | местный бюджет | 7756,1 | 5001,3 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 17553,7 | 16719,8 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие транспортной инфраструктуры» | всего | 25309,8 | 21721,1 |
|  |  | местный бюджет | 7756,1 | 5001,3 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 17553,7 | 16719,8 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 6092,7 | 4177,0 |
|  |  | местный бюджет | 2292,7 | 696,2 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 3800 | 3480,8 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1. 2 | ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1. 3 | капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1. 4 | проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1. 5 | строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1. 6 | проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1. 7 | Иные межбюджетные трансферты из бюджета района бюджетам поселений для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на: Строительство и реконструкцию; Капитальный ремонт; Разработку проектно сметной документации; Содержание и ремонт | всего | 19217,1 | 17544,1 |
|  |  | местный бюджет | 5463,4 | 4305,1 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет | 13753,7 | 13233 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

### Таблица 15

| Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Цимлянского района, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном 2014 году __Развитие транспортной системы__ (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 8006,107 | 8006,107 | нет | нет |
| ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |
| капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |
| проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |
| строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |
| проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |
| Иные межбюджетные трансферты из бюджета района бюджетам поселений для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на: Строительство и реконструкцию; Капитальный ремонт; Разработку проектно сметной документации Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров; |  |  |  |  |
| Строительство автодороги по улице Вербной станицы Калининской Цимлянского района Ростовской области | 13684,3 | 10808,2 | 2876,1 | 2876,1 |
| Разработка проектно-сметной документации на объект: « Реконструкция моста через реку Россошь в х.Богатырев Цимлянского района Ростовской области» | 3000,0 | 2920,0 | 80,0 | 80,0 |
| Капитальный ремонт автодороги ул.Центральная хутор Паршиков Цимлянский район Ростовская область | 2894,54 | 2339,166 | 555,374 | 522,64 |
| ВСЕГО: | 24708,8 | 24073,47 | 3511,474 | 3478,74 |

| Таблица 16 Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы Цимлянского района в отчетном году _ «Развитие транспортной системы»__ (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Перераспределение бюджетных ассигнований между основными мероприятиями программы | Примечание (№ нормативного правового акта, № справки о перераспределении) |
|  | сумма (тыс. рублей) (+), (-) | причины перераспределения |  |
| содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 0 |  |  |
| ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 0 |  |  |
| капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 0 |  |  |
| проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 0 |  |  |
| строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 0 |  |  |
| проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 0 |  |  |
| Иные межбюджетные трансферты из бюджета района бюджетам поселений для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на: Строительство и реконструкцию; Капитальный ремонт; Разработку проектно сметной документации Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров; | 0 |  |  |
| ВСЕГО: | 0 |  |  |

### Таблица 17

| Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Цимлянского района при реализации основных мероприятий муниципальной программы Цимлянского района в отчетном году _ «Развитие транспортной системы»_ (наименование программы) |
| --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Установленный объем софинансирования расходов* (%) | Объем фактических расходов |
|  | федеральный бюджет | областной бюджет | за счет средств федерального бюджета | за счет средств областного бюджета |
|  |  |  | тыс. рублей | % | тыс. рублей | % |
| содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 0 | 93,3 | 0 | 0 | 7469,7 | 93,3 |
| ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |
| капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |
| проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |
| строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |
| проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |
| Иные межбюджетные трансферты из бюджета района бюджетам поселений для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на: Строительство и реконструкцию; Капитальный ремонт; Разработку проектно сметной документации Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров; |  |  |  |  |  |  |
| Строительство автодороги по улице Вербной станицы Калининской Цимлянского района Ростовской области | 0 | 93,3 | 0 | 0 | 10084,0 | 93,3 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |
| * в соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями |

Верно: управляющий делами                                                                                                      Н.И. Безбабнов