администрациЯ Цимлянского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2013 г.   	                                    № 1427                                   г.  Цимлянск

Об утверждении Плана мероприятий

(«дорожной карты») по инфраструктурному

обустройству в Цимлянском районе земельных

участков, подлежащих предоставлению

для жилищного строительства семьям,

имеющим трех и более детей

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства
Российской Федерации от 28.12.2012 № 2599-р «План мероприятий
(«дорожная карта») и  в   целях   реализации   перечня   поручений   Президента   Российской Федерации   по    итогам    совещания    по    вопросам    бюджетов   субъектов Российской   Федерации   4   декабря   2012   года   № 3411,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по инфраструктурному обустройству в Цимлянском районе земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, согласно приложению.

2.	Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации района по строительству, коммунальной инфраструктуре и архитектуре Ковалева Г.Н.

Исполняющий обязанности

Главы Цимлянского района                                                   А.А. Козлов

Постановление вносит

отдел коммунальной инфраструктуры и

архитектуры Администрации района

Приложение

к постановлению

Администрации Цимлянского района

от 04.12.2013 г. № 1427

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
(«дорожная карта») по инфраструктурному

обустройству в Цимлянском районе земельных участков,

подлежащих предоставлению для жилищного строительства

семьям, имеющим трех и более детей

I. Общее описание

Целью Плана мероприятий («дорожной карты») по инфраструктурному обустройству в Цимлянском районе земельных участков, подлежащих предоставлению для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей (далее – «дорожная карта»), является бесплатное предоставление в 2013 – 2016 годах обустроенных инфраструктурой земельных участков всем гражданам, имеющим трех и более детей, проживающим в Цимлянском районе и изъявившим желание  их получить с целью строительства жилья.

Из проживающих в районе 283  семьи, имеющих трех и более детей, 261 – изъявили желание бесплатно получить земельный участок с целью строительства жилья.

Расчетная потребность в земле для обеспечения земельными участками 283 семьи указанной категории составляет ориентировочно 52,7.

25 участков планируется выделить в 2013 году, остальные около 300 участков, обеспеченных инфраструктурой, – в 2014 – 2016 годах.

Пунктом 2 «а» Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации поручено разработать комплекс мер по улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, включая создание при поддержке субъектов Российской Федерации и муниципальных образований необходимой инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых указанной категории граждан на бесплатной основе.

В Цимлянском районе обеспечение инфраструктурой земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим 3-х и более детей, решается в рамках муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, а также областных долгосрочных целевых программ.

В соответствии с Областной долгосрочной целевой программой «Развитие жилищного строительства в Ростовской области на 2010 – 2015 годы», утвержденной постановлением Администрации Ростовской области
от 13.11.2009 № 600, финансирование работ по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим 3-х и более несовершеннолетних детей, осуществляется за счет средств местных бюджетов при условии подтверждения их решением представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования.

Главам муниципальных образований Цимлянского района рекомендовано при формировании муниципальных бюджетов на 2014 год и последующие годы, а также при корректировке бюджета на 2013 год предусматривать средства на разработку проектов планировки вышеуказанных территорий и линейных объектов, а также проектов сетей инженерных коммуникаций для территорий, приоритетных для развития малоэтажного жилищного строительства.

Одной из причин, сдерживающих темпы предоставления земельных участков, является дефицит финансовых средств в бюджетах городского и сельских поселений района.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 24.07.2008 
№ 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» принятие решения о предоставлении земельных участков допускается только после обеспечения земельных участков объектами инфраструктуры.

В части бесплатного предоставления многодетным семьям земельных участков, находящихся в федеральной собственности, внесены изменения в Областной закон от 22.07.2003 № 19-ЗС «О регулировании земельных отношений в Ростовской области».

В целях обеспечения данной территории инженерной инфраструктурой предусмотрены следующие мероприятия:

разработка проекта планировки и межевания территории;

выполнение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет вновь образованных земельных участков;

вынос границ земельных участков на местность.

По результатам разработки проекта планировки земельного участка будут уточнены:

параметры застройки;

нагрузки на инженерную инфраструктуру (для дальнейшего решения вопросов подключения (присоединения) к инженерным сетям);

территории, необходимые для размещения инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры, включая необходимые затраты.

Кроме того, в 2013 – 2016 годах планируется предоставить многодетным семьям  175 земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а в 2013 – 2018 годах – 325 участков.

Таким образом, в результате реализации «дорожной карты» предоставление земельных участков в Цимлянском районе составит:

175 земельных участков – в 2013 – 2016 годах, что позволит обеспечить
175 многодетные семьи, изъявившие желание бесплатно получить земельные участки с целью строительства жилья;

325 земельных участков – в 2013 – 2018 годах (с учетом прогнозируемого роста многодетных семей, изъявивших желание бесплатно получить земельные участки с целью строительства жилья.

II. План мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения мероприятий | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Земельные участки на территории Цимлянского района общей площадью 52,7 га |
| 1.1.1. | Разработка проектов планировки и межевания территории. Выполнение кадастровых работ и постановка на кадастровый учет земельных участков. Вынос границ земельных участков на местность | – | + | + | – | – | – | включение городского и сельских поселений Цимлянского района в областную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» для софинансирования |
| 1.1.2. | Проектирование и строительство объектов внешней инженерной инфраструктуры | – | – | + | + | + | + | включение городского и сельских поселений Цимлянского района в областную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» для софинансирования |
| 1.1.3. | Проектирование и строительство объектов внутриплощадочной инфраструктуры | – | – | – | + | + | + | местные бюджеты |
| 1.1.4. | Предоставление 2360 земельных участков | – | – | – | – | 1000 | 1360 | включение городского и сельских поселений Цимлянского района в областную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ростовской области» для софинансирования |
| 2. | Вовлечение в оборот земельных участков, всего по Цимлянскому району |
| 2.1. | Планируемое в Цимлянском районе предоставление земельных участков составит: 325 земельных участков – в период 2013 – 2018 годов, что позволит обеспечить 325 многодетные семьи, прогнозируя рост числа многодетных семей, изъявивших желание бесплатно получить земельные участки с целью строительства жилья | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | – |

Примечание.

«+ » – выполнение мероприятий в указанном году.

Верно: управляющий делами                                                         Н.И. Безбабнов