администрациЯ Цимлянского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.03.2010 г.	                                     № 283         	           	г. Цимлянск

Об утверждении  районной долгосрочной

целевой программы «Капитальный ремонт

многоквартирных домов и создание условий

для управления многоквартирными домами

на территории Цимлянского района в 2010-2012 годах»

В целях улучшения технического состояния и обеспечения сохранности жилищного фонда, создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан и создания условий для управления многоквартирными домами на территории Цимлянского района, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007г. № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Областным законом от 15.03.2007г. № 653-ЗС «Об Областной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами на территории Ростовской области в 2007-2011 годах» и постановлением Администрации Цимлянского района от 15.06.2010г. № 504 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации районных долгосрочных целевых программ»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить районную долгосрочную целевую программу  «Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами на территории Цимлянского района в 2010-2012 годах» (далее – Программа), согласно приложению №1.

2. Утвердить методику оценки эффективности реализации Программы,  согласно приложению № 2.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Цимлянского района Грицких В.А.

И.о. Главы Администрации района                                    	         А.Д. Гуляев

Постановление вносит

заместитель Главы Администрации

Цимлянского района В.А. Грицких

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Цимлянского района

от 18.03.2010г.  №  283

ПАСПОРТ     ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Районная долгосрочная целевая Программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами на территории Цимлянского района в 2010-2012 годах» (далее- Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Распоряжение Администрации Цимлянского района от 27.02.2010г. № 32 «О разработке районной долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами на территории Цимлянского района в 2010-2012 годах». |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Цимлянского района |
| Разработчик Программы | Администрация Цимлянского района |
| Основные цели Программы | - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства; - развитие общественного самоуправления в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства; |
| Основные задачи Программы | - создание условий для управления многоквартирными домами на территории Цимлянского района. -создание условий для формирования конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами, их содержания и ремонта; -создание условий для развития системы общественного самоуправления в жилищной сфере на территории Цимлянского района, включая информационно-консультационное обеспечение организаций, осуществляющих деятельность в сфере управления многоквартирными домами; - организация адресной поддержки товариществ собственников жилья (далее – ТСЖ), жилищно строительных кооперативов (далее–ЖСК), жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов (далее ЖК), управляющих организаций либо собственников помещений в многоквартирных домах за счет средств федерального и местных бюджетов и средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) для проведения капитального ремонта многоквартирных домов; - реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств ТСЖ, ЖСК, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов, формируемых в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации, либо собственников помещений в многоквартирном доме. |
| Сроки реализации Программы | Программу планируется реализовать в 2010-2012 годы |
| Структура Программы, перечень разделов, основных направлений и мероприятий | Паспорт Программы Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, а также целевые индикаторы и показатели. Раздел 3. Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение Программы, перечень мероприятий, источники и направления финансирования. Раздел 4. Нормативное обеспечение Программы. Раздел 5. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы Раздел 6. Управление Программой и организация контроля за её реализацией Приложение №1. Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2010г. Приложение № 2. Количество многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2011- 2012 годах. Приложение № 3. Система программных мероприятий, сформированных по 2м направлениям: 1. Развитие общественного самоуправления в жилищной сфере на территории Цимлянского района: 2. Государственная поддержка проведения капитального ремонта многоквартирных домов. |
| Исполнители Программы Участники программы | Администрация Цимлянского района, администрации Цимлянского городского поселения, сельских поселений * Управляющие компании, ТСЖ, собственники жилых помещений в многоквартирных домах Цимлянского района. * Администрации поселений, в которых имеются в наличии многоквартирные дома, могут являться исполнителями программы, при условии принятия их представительными органами соответствующих решений, создания условий для управления домами и выполнения требований, задаваемых программой. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем средств составит ________тыс. руб., в том числе: в 2010 году – 81679,085 тыс. руб.; областной бюджет - 15076,30 тыс. руб.; средства Фонда- 59293,90 тыс. руб.; бюджеты поселений – 3419,40 тыс. руб.; средства собственников - 3889,485 тыс.руб. в 2011 году – 131600,0тыс. руб.; областной – 24280,36 тыс.руб. * средства Фонда- 95541,6 тыс.руб. * бюджеты поселений – 5514,04 тыс.руб. * средства собственников - 6264,0 тыс.руб. * в 2012 году –131600,0тыс. руб.; областной – 24280,36 тыс.руб. * средства Фонда- 95541,6 тыс.руб. * бюджеты поселений – 5514,04 тыс.руб. * средства собственников - 6264,0 тыс.руб. * Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке в сроки утверждения областного бюджета, бюджетов сельских поселений. * Объем средств областного бюджета, бюджетов поселений, средств Фонда и средств собственников будет установлен после утверждения соответствующих бюджетов. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - создание комфортных условий для проживания граждан. - обеспечение надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения, комфортности и безопасности проживания. - увеличение количества многоквартирных домов, находящихся в управлении товариществ собственников жилья, к 2012 году до 30 % от общего количества многоквартирных домов. - проведение капитального ремонта не менее чем 40 тыс.кв. м. - обучение не менее 10 человек основам управления многоквартирными домами. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией Цимлянского района. |

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Новый Жилищный кодекс Российской Федерации (далее - Жилищный кодекс РФ) (ст. 39, 154, 158), а также Постановление РФ от 13.08.2006 N 491 "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность" установили обязанность собственников помещений многоквартирных домов по оплате расходов за содержание и проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своим долям в праве общей собственности.

Таким образом, собственники помещений в многоквартирных домах помимо прав и обязанностей в отношении помещений, несут обязанности по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества, в том числе по осуществлению текущего и капитального ремонтов многоквартирных домов.

В связи с высокой стоимостью капитального ремонта необходимо, с учетом степени износа домов, оказание государственной поддержки для его проведения с привлечением средств, граждан – собственников помещений в многоквартирных домах.

Всего в Цимлянском районе 331 многоквартирных дома общей площадью 163,68 тыс. квадратных метров.

После выхода Жилищного кодекса РФ с 2005 года создание условий для управления многоквартирными домами стало приоритетной задачей реформирования жилищно-коммунального хозяйства .

По состоянию на 01.01.2010г.   собственники помещений в 227 многоквартирных домах общей площадью 36,76 тыс. квадратных метров выбрали непосредственный способ управления, создали шесть ТСЖ на базе 11 домов общей площадью 9,48 тыс. квадратных метров.

В связи с высокой стоимостью капитального ремонта собственники помещений в многоквартирных домах не в состоянии нести расходы по капитальному ремонту, необходимо с учетом технического состояния конструктивных элементов и инженерных систем (процент физического износа) оказание государственной финансовой поддержки для его проведения с привлечением средств населения - собственников помещений многоквартирных домов.

Поэтому необходима разработка программы капитального ремонта многоквартирных домов.

Реализация программных мероприятий сопряжена с определенным риском:

-риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования;

-риск повышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, что может привести к увеличению стоимости капитального ремонта многоквартирных домов.

Раздел 2. Основные цели и  задачи, сроки и этапы реализации  Программы, а также целевые индикаторы и показатели

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ:

-   создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

-   повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

- развитие общественного самоуправления в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства;

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:

- создание условий для управления многоквартирными домами на территории Цимлянского  района.

-создание условий для формирования конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами, их содержания и ремонта;

-создание  условий для развития системы общественного самоуправления в жилищной сфере на территории Цимлянского района, включая информационно-консультационное обеспечение организаций, осуществляющих деятельность в сфере управления многоквартирными домами;

- организация адресной поддержки товариществ собственников жилья (далее – ТСЖ), жилищно-строительных кооперативов (далее–ЖСК), жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов (далее ЖК), управляющих организаций либо собственников помещений в многоквартирных домах за счет средств федерального и местных бюджетов и средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) для проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

- реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств ТСЖ, ЖСК, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов, формируемых в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации, либо собственников помещений в многоквартирном доме.

- улучшение технического состояния и обеспечения сохранности жилищного фонда;

Создание условий для управления многоквартирными домами и развития общественного самоуправления в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства осуществляется для:

- удовлетворения жилищных потребностей собственников помещений в многоквартирных домах, защиты их потребительских интересов и прав;

- развития самоуправления в жилищной сфере;

- демонополизации и развития конкурентных отношений на рынке управления многоквартирными домами;

- широкого использования договорных отношений на всех этапах производства и предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том числе между собственниками помещений в многоквартирных домах и производителями услуг.

Создание условий для управления многоквартирными домами и развития общественного самоуправления в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства осуществляется на основе принципов:

- добровольности создания и деятельности объединений собственников помещений в многоквартирных домах (ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов);

- обеспечения равных условий деятельности организаций в сфере управления многоквартирными домами независимо от их организационно-правовой формы.

Создание условий для управления многоквартирными домами и развития общественного самоуправления в рамках реформы жилищно-коммунального хозяйства, создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства может осуществляться в таких формах, как:

- предоставление государственной поддержки управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам для проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

- содействие повышению уровня квалификации лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, и обучению лиц, имеющих намерение осуществлять такую деятельность;

- обеспечение информационного сопровождения деятельности объединений собственников помещений в многоквартирных домах.

При определении эффективности реализуемых мер используются следующие индикаторы:

| Индикатор | Ед.изм. | Всего | В том числе по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 |
| доля ТСЖ, созданных собствен- никами помещений в многоквар- тирном доме, от общего количе- ства многоквартирных домов | % | 60% | до 10 | до 20 | до 30 |
| общая площадь многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт на условиях софинансирования | тыс.м2 | 98,791 | 24,376 | 24,892 | 49,523 |
| количество обученных и повы- сивших квалификацию физических лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами или имеющих намерение осуществлять такую деятельность | Кол-во чел. | 10 | 4 | 3 | 3 |

Реализация целей и задач будет осуществляться за счет комплексного выполнения мероприятий настоящей Программы по проведению капитального ремонта и развитию деятельности по управлению многоквартирными домами.

Настоящая Программа будет реализована в 2010-2012 годах.

Реализация Программы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы.

Досрочное прекращение Программы возможно при полном  выполнении.

Раздел 3. Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение Программы, с перечнем мероприятий, источниками и направлениями финансирования

Перечень программно-целевых мероприятий, которые предлагается реализовать для решения задач  Программы и достижения поставленных целей, а также информация об объемах ресурсов, необходимых для реализации каждого мероприятия, и сроках их проведения представлены в Приложении  №3 к настоящей Программе.

Программа содержит мероприятия, сформированные по 2 направлениям:

3.1. Развитие общественного самоуправления в жилищной сфере на территории Цимлянского района.

В рамках реализации данного направления предусмотрены следующие мероприятия:

1) создание условий для управления многоквартирными домами, в том числе:

- завершение работ по межеванию земельных участков под многоквартирными домами и изготовление технических паспортов для домов, передаваемых в управление;

2) защита прав собственников жилья и формирование квалифицированных управляющих, в том числе:

- обучение председателей и бухгалтеров ТСЖ и ЖСК;

- подготовка и распространение методических и информационных материалов по вопросам управления многоквартирными домами;

3.2. Государственная поддержка проведения капитального ремонта многоквартирных домов, которая заключается в оказании финансовой   помощи

управляющим организациям, ТСЖ, собственникам помещений в многоквартирных домах за счет средств областного бюджета, за счет средств Фонда для приведения в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых домов, обеспечения безопасности проживания в многоквартирных домах.

Предлагаются следующие мероприятия в проведении капитального ремонта многоквартирных домов:

3.2.1. Выделение средств на разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации и на проведение управляющими организациями, ТСЖ, организациями по обслуживанию жилищного фонда капитального ремонта многоквартирных домов при условиях оплаты:

3.2.1.1. За счет средств ТСЖ либо собственников помещений в многоквартирных домах доли софинансирования капитального ремонта;

3.2.1.2. За счет средств областного или местного бюджета доли участия муниципального образования как собственников помещений в многоквартирных домах в софинансировании капитального ремонта;

3.2.1.3. За счет средств областного бюджета, доли участия граждан - собственников помещений в многоквартирных домах в софинансировании капитального ремонта в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (включая долю софинансирования капитального ремонта) превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи;

3.2.2. Размер софинасирования  капитального ремонта  общего имущества многоквартирного дома за счет средств ТСЖ, ЖСК, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном  доме должен составлять не менее 5 процентов стоимости капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома.

Средства областного бюджета, средства Фонда и местного бюджета имеют целевое назначение и не могут быть использованы Администрацией Цимлянского района, Администрациями поселений Цимлянского района, управляющими и обслуживающими организациями, ТСЖ на иные цели.

Настоящая Программа не распространяется на капитальный ремонт многоквартирных домов, относящихся к категории непригодных для проживания, со степенью износа свыше 70 процентов (аварийных, подлежащих сносу или реконструкции).

При определении приоритетов направления финансовой поддержки учитываются общие показатели, характеризующие состояние жилищного фонда:

1. Технические критерии:

1.1. Продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после ввода в эксплуатацию или последнего комплексного капитального ремонта;

1.2. Техническое состояние объектов общего имущества в многоквартирном доме (наличие угрозы безопасности жизни или здоровью граждан, сохранности общего имущества в многоквартирном доме и имущества граждан);

1.3. Комплексность капитального ремонта (включение в него всех или части установленных Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ «О Фонде содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства» видов работ при условии объективной потребности в их проведении);

1.4. Качественное улучшение технических характеристик многоквартирного дома в результате планируемого капитального ремонта (приоритет - повышение энергоэффективности).

Капитальному ремонту не подлежат дома, а также многоквартирные дома, относящиеся к категории непригодных для проживания (аварийных, подлежащих сносу или реконструкции).

2. Организационные критерии:

2.1. Уровень самоорганизации собственников помещений в многоквартирном доме в отношении управления многоквартирным домом (приоритет товариществ собственников жилья с учетом продолжительности их работы до подачи обращения на участие в Программе);

2.2. Доля собственников (голосов собственников), подавших голоса за решение о проведении капитального ремонта и его долевом финансировании, от общего числа собственников помещений (голосов собственников) в многоквартирном доме;

2.3. Степень готовности многоквартирного дома к капитальному ремонту (наличие проектной документации, включая смету расходов, выбор и предварительный договор с подрядчиком).

3. Финансовые критерии:

3.1. Доля финансирования из внебюджетных источников в общей стоимости капитального ремонта (доля прямых инвестиций частных собственников помещений в многоквартирном доме и заемных средств, привлекаемых собственниками);

3.2. Финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме (уровень суммарной задолженности по плате за жилое помещение и коммунальные услуги);

3.3. Иные показатели, условия эксплуатации и содержания жилищного фонда, имеющие значение для принятия решения об оказании финансовой помощи.

4. Основание для включения многоквартирных домов в Программу:

Основанием для включения в план по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в рамках настоящей Программы являются следующие документы:

4.1. Сводный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту и претендующих на получение средств государственной поддержки в соответствующем году;

Перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту за счет средств Фонда и обязательной доли софинансирования областного бюджета, средств ТСЖ либо собственников на 2010 год, приведен в Приложении №1 к настоящей Программе.

4.2. Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с решением о выборе способа управления многоквартирным домом;

4.3. Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с принятым решением о проведении капитального ремонта, составе работ и перечне объектов общего имущества, подлежащих капитальному ремонту, общей стоимости капитального ремонта, размере доли софинансирования капитального ремонта, порядке и сроках сбора средств на финансирование капитального ремонта, порядке расчетов за выполненные работы;

4.4. Заявка управляющей организации (ТСЖ) на включение в сводный перечень многоквартирных домов в муниципальном образовании «Цимлянский район», подлежащих капитальному ремонту и претендующих на получение средств государственной поддержки в соответствующем году;

4.5. Проектно-сметная (сметная) документация на проведение работ по капитальному ремонту, разработанная и утвержденная в установленном порядке. Изготовление смет и их экспертиза осуществляются за счет средств областного и (или) местных бюджетов, средств управляющих и обслуживающих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных или  иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников  помещений в многоквартирном доме, подлежащем капитальному ремонту.

4.6. Привлечение подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в рамках настоящей Программы осуществляется на основании решения общего собрания членов ТСЖ либо собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией в соответствии с действующим законодательством.

5. Порядок выплаты средств на долевое  софинансирование:

5.1. Порядок выплаты ТСЖ либо собственниками помещений в многоквартирном доме средств на долевое финансирование капитального ремонта многоквартирного дома, в том числе порядок, предусматривающий возможность предоставления рассрочки выплаты таких средств, определяется договором с подрядной организацией.

5.2. ТСЖ либо выбранные собственниками помещений в многоквартирном доме управляющие организации открывают отдельные банковские счета на каждый дом, который подлежит капитальному ремонту. На указанные банковские счета поступают средства из всех предусмотренных источников.

5.5. Функция технического надзора за проведением капитального ремонта многоквартирных домов выполняется заказчиком работ при наличии соответствующей лицензии или юридическим или физическим лицом, имеющим такую лицензию и наделенным соответствующими правами заказчика.

Предельная стоимость проведения капитального ремонта многоквартирных домов в 2010-2012 годах в расчете на 1 квадратный метр общей площади составит:

в 2010 году-6570 рублей ;

в 2011 оду  - 6830рублей;

в 2012 году -7120 рублей;

6. Виды работ капитального ремонта:

6.1. К видам работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома, выполняемым за счет средств Фонда и обязательной доли софинансирования либо собственников помещений в многоквартирном доме, относятся:

6.1.1 Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том с числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа);

6.1.2. Ремонт крыш;

6.1.3.. Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирных домах;

6.1.4. Утепление и ремонт фасадов.

6.1.5.Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, при необходимости лифтовых шахт.

6.2.Сверх установленного перечня работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома по дополнительным сметам за счет средств областного и местных бюджетов сверх обязательной доли софинансирования могут выполняться другие необходимые работы, в том числе по восстановлению и ремонту отмостки, ремонту подъездов многоквартирного дома, по укреплению фундамента, а также иные работы, согласованные заказчиком  Программы.

6.3. Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного, федерального бюджета, бюджетов поселений, средств Фонда,  а также средств собственников помещений в многоквартирном доме, средств управляющих организаций, ТСЖ либо ЖК или иных специализированных потребительских кооперативов, организаций по обслуживанию жилищного фонда и составит:

в 2010 году – 81679,085 тыс. руб.;

областной бюджет -  15076,30 тыс. руб.;

средства Фонда- 59293,90 тыс. руб.;

бюджеты поселений – 3419,40 тыс. руб.;

средства собственников   - 3889,485 тыс.руб.

в 2011 году – 131600,0тыс. руб.;

областной – 24280,36 тыс.руб. *

средства Фонда- 95541,6 тыс.руб. *

бюджеты поселений – 5514,04 тыс.руб. *

средства  собственников -   6264,0 тыс.руб. *

в 2012 году –131600,0тыс. руб.;

областной – 24280,36 тыс.руб. *

средства Фонда- 95541,6 тыс.руб. *

бюджеты поселений – 5514,04 тыс.руб. *

средства  собственников -   6264,0 тыс.руб. *

* Объем средств  областного бюджета, бюджетов поселений, средств Фонда  и средств собственников будет установлен после утверждения соответствующих бюджетов.

Общий объем финансирования приведен в Приложении № 3 к Программе.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной   корректировке на основании анализа выполнения Программы  в сроки утверждения областного бюджета,  бюджетов сельских поселений  и средств Фонда.

Объем привлекаемых средств собственников помещений в многоквартирных домах и средств управляющих организаций, ТСЖ либо ЖСК или иных специализированных потребительских кооперативов, организаций по обслуживанию жилищного фонда приведен в Таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполне-ния | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | Всего |
| 1. | Привлечение средств собственников помещений в многоквартирных домах и средств управляющих организаций, ТСЖ либо ЖК или иных специализированных потребительских кооперативов, организаций по обслуживанию жилищного фонда на капитальный ремонт многоквартирных домов | Весь период | 3889,485 | 6264,0 | 6264,0 | 16417,485 |

- Раздел 4. Нормативное обеспечение Программы

Для реализации настоящей Программы  разработаны и приняты следующие нормативно-правовые акты:

1.Жилищный кодекс Российской Федерации (статья 154, пункт 3 статьи 158, статья 39, пункт 1 статьи 158).

2.Гражданский кодекс Российской Федерации (статьи 210, 249).

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность».

4. Областной закон от 15 марта 2007 года № 653-ЗС «Об областной целевой программе «Создание условий для управления многоквартирными домами на территории Ростовской области» в 2007-2009г.»

5.Постановление Администрации Ростовской области от 20.03.2009г. № 114 «Об утверждении областной адресной программы  «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Ростовской области в 2009году»;

6. Постановление Администрации Ростовской области от 03.02.2010г. № 38 «О внесении изменений в постановление Администрации Ростовской области от 20.03.2009г. № 114».

# 7. Распоряжение Администрации Цимлянского района от 21.02.2010года № 32 «О  разработке районной долгосрочной целевой программы  «Капитальный ремонт многоквартирных   домов и создание условий для управления  многоквартирными домами на территории  Цимлянского района в 2010-2012 годах».

8. Постановление Администрации Цимлянского района от 18.03.2010 г. № 283  «Об утверждении   Районной  долгосрочной   целевой   программы  «Капитальный ремонт многоквартирных домов и создание условий для управления многоквартирными домами на территории Цимлянского района в 2010-2012 годах».

Раздел 5. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Реализация настоящей Программы должна обеспечить следующие конечные результаты:

1. Завершение процесса передачи многоквартирных домов в управление собственникам помещений.

2. Увеличение доли многоквартирных домов, находящихся в управлении товариществ собственников жилья.

3. Ежегодное увеличение объемов проведенного капитального ремонта многоквартирных домов.

4. Предоставление государственной поддержки управляющим организациям, ТСЖ либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам для проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

5. Реализация механизма софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений многоквартирного жилого дома.

6. Снижение уровня общего износа жилищного фонда.

7. Создание комфортных, условий для проживания граждан. Обеспечение надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения, комфортности и безопасности проживания.

8. Обучение не менее 10 человек основам управления многоквартирными домами.

Реализация настоящей Программы должна обеспечить проведение капитального ремонта 111,735 тысяч квадратных метров общей площади многоквартирных домов.

При определении эффективности реализуемых мер используются следующие индикаторы:

- Количество многоквартирных домов, собственники помещений в которых приняли решение о выборе способа управления своими домами и реализовали это решение.

- Количество управляющих организаций, участвующих в управлении многоквартирными домами.

- Количество ТСЖ, ЖСК либо жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, созданных собственниками помещений в многоквартирном доме.

- Общая площадь многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт на условиях, предусмотренных Программой.

Оценка результативности действия Программы будет проводиться по результатам отчетного года.

Основными критериями, используемыми для анализа роли  Программы, являются:

- количество многоквартирных жилых домов, в которых произведен капитальный ремонт;

- общая площадь многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт на условиях софинансирования;

- количество обученных и повысивших квалификацию физических лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами или имеющих намерение осуществлять такую деятельность;

- количество ТСЖ, созданных собственниками помещений в многоквартирном доме.

Реализация районной долгосрочной целевой программы осуществляется на основе:

1) муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком Программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

2) условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, областными и районными нормативными правовыми актами.

Муниципальный заказчик  с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей, отражая в соответствующих дополнениях, изменениях и приложениях Программы на последующие годы в установленном порядке.

Раздел 6. Управление Программой    и организация контроля за её реализацией

6.1. Контроль за ходом реализации Программы осуществляют Администрация Цимлянского района, Администрация Ростовской области, Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с их полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством.

6.2. Администрация Цимлянского района, совместно с администрациями  поселений Цимлянского района, являющимися исполнителями Программы информируют Министерство жилищного  и коммунального хозяйства Ростовской области о ходе реализации Программы по установленной форме.

6.3.  В случае несоответствия результатов выполнения Программы целям и задачам, а также невыполнения показателей результативности, утвержденных Программой, муниципальный заказчик готовит предложения о корректировке сроков реализации Программы и перечня программных мероприятий и согласует предложения по рассмотрению и согласованию показателей результативности деятельности главных распорядителей средств бюджета Цимлянского района

6.4. В случае поддержки  предложений о приостановлении либо прекращении реализации действующей Программы, муниципальный заказчик вносит соответствующий проект постановления Администрации Цимлянского района

Верно: управляющий делами                                                           Н.И. Безбабнов