АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2011 г.    		                       № 1153                         	 г. Цимлянск

О внесении изменений в постановление

Администрации Цимлянского района от

01.12.2010г. №1533 «Об утверждении

муниципальной целевой программы

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

Цимлянского района на период до 2020г.»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.09г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты РФ», Решения коллегии Администрации Ростовской области от 14.1209г. № 88 «О стимулировании энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Ростовской области и в целях реализации мероприятий муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Цимлянского района на период до 2020г.»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение №2 к постановлению Администрации Цимлянского района от 01.12.2010г. №1533 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Цимлянского района на период до 2020г.» изменения, изложив таблицу 1 в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации района по строительству, коммунальной инфраструктуре и архитектуре Кобзаря А.И. и заместителя Главы Администрации района по финансовым вопросам Кущенко И.А.

Глава Цимлянского района		                                      В.П. Сапонов

Постановление вносит заместитель

Главы Администрации района

Кобзарь А.И.

Приложение

к постановлению

Администрации

Цимлянского района

## от 12.10.2011г. № 1153

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – Перечень мероприятий муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Цимлянского района на период до 2020 года»

Таблица 1 – Мероприятия Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе Цимлянского района  Ростовской области на период до 2020 года»

| № п/п | Наименование мероприятий |  | Ответственный |  | Финансовые затраты в действующих ценах соответствующих лет, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты, экономическая эффективность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Источник финансирования |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015÷ 2020 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка графика обязательных энергетических обследований бюджетных учреждений |  | Администрация района | Не требует финансирования |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Проведение обязательных энергетических обследований зданий, строений, сооружений |  | Отделы: образования, здравоохранения, культуры и искусства. | Муниципальный бюджет |  | 1,4 1,3 0,3 | - | - | 0,7 0,65 0,15 | 0,7 0,65 0,15 | - | 3** | Разработка энергетических паспортов и мероприятий по энергосбережению |
| 1.3 | Ежеквартальная отчетность перед соответствующими структурами Администрации района о ходе реализации мероприятий по энергосбережению |  | Отделы: образования, здравоохранения, культуры и искусства. | Не требует финансирования |  | - | - | - | - | - | - | - | - |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | Содействие заключению энергосервисных договоров. | Отделы: образования, здравоохранения, культуры и искусства. | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Создание системы мониторинга за реализацией энергосервисных контрактов | Отделы: образования, здравоохранения, культуры и искусства. | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6 | Назначение ответственных за энергосбережение в учреждениях и организациях | Отделы: образования, здравоохранения, культуры и искусства. | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7 | Постоянный контроль, технический и финансовый учет эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий по энергосервисным договорам | Отделы: образования, здравоохранения, культуры и искусства. | Не требует финансирования | - | - | - | - | - | - | - | - |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов | Отделы: образования, здравоохранения, культуры и искусства. | Муниципальный бюджет | 0,096 0,12 0,06 | - | - | 0,048 0,060 0,030 | 0,048 0,060 0,030 | - | 1,5* | Уменьшение потребления энергоресурсов и воды до 20% |
| 2.2 | Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений: замена ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе не менее 20% светодиодные, установка датчиков освещенности и движения | Отделы: образования, здравоохранения, культуры и искусства. | Муниципальный бюджет | 1,4 1,5 0,23 | - | - | 0,5 0,5 0,06 | 0,5 0,5 0,06 | 0,4 0,5 0,11 | 4,7* | Уменьшение потребления электроэнергии на освещение до 80% |
| 2.3 | Проведение гидравлической регулировки, автоматической или ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях, установка термостатических регуляторов на радиаторах отопления | Отделы: образования, здравоохранения, культуры и искусства. | Муниципальный бюджет | 0,6 0,24 0,2 | - | - | 0,2 0,08 0,05 | 0,2 0,08 0,05 | 0,2 0,08 0,1 | 2,0* | Уменьшение потребления тепловой энергии на 3 – 5%* |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | Замена вентильных кранов на рычажные и клавишные | Отделы: образования, здравоохранения, культуры и искусства. | Муниципальный бюджет | 0,4 0,4 0,2 | - | - | - | 0,2 0,2 0,1 |  | 0,2 0,2 0,1 | - | Уменьшение потребления воды на 20-30% |
| 2.5 | Установка дополнительных инфракрасных излучателей в помещениях с высокими потолками | Отделы: образования, здравоохранения, культуры и искусства. | Муниципальный бюджет | 0,2 0,2 0,1 | - | - | - | 0,2 0,2 0,1 |  | - | - | Уменьшение потребления тепловой энергии до 3% указанными помещениями* |
| 2.6 | Внедрение автоматизированной системы учёта энергоресурсов в бюджетных учреждениях района | Отделы: образования, здравоохранения, культуры и искусства. | Муниципальный бюджет | 1,6 1,6 0,8 | - | - | - |  | 0,8 0,8 0,4 | 0,8 0,8 0,4 | - | Уменьшение потребления энергоресурсов и воды до 15%* |
| 2.7 | Перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях | Отделы: образования, здравоохранения, культуры и искусства. | Муниципальный бюджет | 3 3 1,2 | - | - | 1 1 0,4 |  | 1 1 0,4 | 1 1 0,4 | 4,0* | Уменьшение потребления электроэнергии на 3 – 5%* |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8 | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях | Отделы: образования, здравоохранения, культуры и искусства. | Муниципальный бюджет | 1 1 0,5 | - | - | 0,5 0,5 0,3 | 0,5 0,5 0,2 | - | 3,0* | Уменьшение потребления тепловой энергии до 10%* |
| 2.9 | Установка частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения зданий, строений, сооружений | Отделы: образования, здравоохранения, культуры и искусства. | Муниципальный бюджет | 0,4 0,4 0,2 | - | - | 0,2 0,2 0,1 | 0,2 0,2 0,1 | - | - | Уменьшение потребления энергоресурсов до 25%* |
| 2.10 | Замена неэффективных отопительных котлов в индивидуальных системах отопления зданий, строений, сооружений | Отделы: образования, здравоохранения, культуры и искусства. | Муниципальный бюджет | 1 1 | - | - | - | 0,5 0,5 | 0,5 0,5 | - | Уменьшение потребления топлива до 20%* |
| 2.11 | Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления | Отделы: образования, здравоохранения, культуры и искусства. | Муниципальный бюджет | 0,4 0,4 0,2 | - | - | 0,2 0,2 0,1 | 0,2 0,2 0,1 | - | - | Уменьшение потребления тепловой энергии до 8%* |
|  | Всего | - | - | 26,646 | - | - | 7,728 | 11,62 | 7,29 | 18,2 | - |

* Расходы на мероприятия подпрограммы и экономическая эффективность уточняются после проведения обязательных энергетических обследований учреждений.

** Повторное проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений

Верно: управляющий делами                                                   В.В. Светличный