администрациЯ Цимлянского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.10.2011 г.	                                 № 1176        	           	г. Цимлянск

О  мерах  по  предотвращению  влияния

неблагоприятных   погодных     условий

на     электроснабжение     потребителей

и  ликвидации их последствий  в районе

в  осенне-зимний  период   2011-2012 гг.

В целях своевременной и качественной подготовки воздушных линий к эксплуатации в осенне-зимний период, организации четкой борьбы с гололёдообразованием на проводах воздушных линий, во исполнения решения областного штаба по борьбе с предотвращением влияния неблагоприятных условий на электроснабжение потребителей и ликвидации их последствий в осенне-зимний период 2011- 2012 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить состав районного постоянно действующего штаба по предотвращению и ликвидации последствий стихийных явлений на линиях электропередач в осенне-зимний период 2011- 2012 годов, согласно приложению № 1.

- Утвердить организационные мероприятия по предотвращению влияния неблагоприятных погодных условий на электроснабжение потребителей и ликвидации их последствий на линиях электропередач в осенне-зимний период 2011- 2012 годов, согласно приложений № 2-10.

- Рекомендовать директору Цимлянской обсерватории Щербаковой В.Е. организовать предупредительное оповещение межрайонной метеостанцией о надвигающейся стихии,  о возможном образовании гололёда, изморози, согласно приложению  № 3.

- Рекомендовать руководителям хозяйств, при аварийных отключениях линий электропередач и подстанций во время влияния неблагоприятных погодных условий, обеспечивать немедленное сообщение диспетчеру района электросетей о прекращении подачи электроэнергии. При нарушении связи с диспетчером района электросетей передачу сообщений производить нарочными.

- Рекомендовать руководителям хозяйств, по первому требованию диспетчера района электросетей, при объявлении «Гололёдная тревога» и для оказания помощи при аварийно-восстановительных работах выделять технику и людей, согласно приложению № 5.

- Рекомендовать руководителям хозяйств при проведении аварийно-восстановительных работ на воздушных линиях производить заправку горюче-смазочными материалами работающей техники, обеспечить работающие бригады горячим питаньем и жильём с последующей компенсацией их затрат открытое акционерное общество «Ростовэнерго».

- Рекомендовать энергетическим службам хозяйств, привести линии 0,4 кВ питающие живодноводческие помещения в надлежащий порядок, независимо от их балансовой принадлежности до 1 ноября 2011 года. Отчет о проделанной работе представлять начальнику районных электросетей.

- Рекомендовать руководителям хозяйств, предприятий издать приказы о назначении лиц, ответственных за готовность техники и людей для борьбы по предотвращению влияния неблагоприятных погодных явлений на электроснабжение потребителей и ликвидации последствий в осеннее-зимний период 2011-2012 гг. копии приказов направить в Цимлянские районные электросети по адресу: 374320, г. Цимлянск, ул. Чапаева 2, Цимлянский районные электросети.

- Провести тренировки по предотвращению влияния неблагоприятных погодных условий на электроснабжение потребителей и ликвидации их последствий на линиях электропередач в осенне-зимний период 2010-2011 гг. с участием привлекаемого персонала от хозяйств, предприятий                                           до 01 ноября 2011 г.

- Для удаления гололёда механическим способом, привлекаются люди любой специальности под контролем специалистов Цимлянских районных электросетей и Волгодонских межрайонных электросетей, для устранения повреждений по воздушным линиям-0,4 кВ, привлекаются люди из электротехнического персонала хозяйств и предприятий; устранение повреждений на подстанции и воздушных линиях-6-10 кВ ведется только персоналом Цимлянских районных электросетей и Волгодонских межрайонных электросетей.

- Обеспечить передачу Администрации области обобщённых сведений о повреждённых линиях электропередач, о проведённых восстановительных работах.

- Постановление Администрации района от 26.10.2010г. № 1367 «О мерах по предотвращению влияния неблагоприятных погодных условий на электроснабжение потребителей и ликвидации их последствий в районе в осенне-зимний период 2010-2011 гг.» считать утратившим силу.

- Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации района по сельскому хозяйству, ГО ЧС – начальника отдела сельского хозяйства Козлова А.А.

Глава Цимлянского района 	   	            	                 В.П. Сапонов

Постановление вносит заместитель

Главы Администрации района Козлов А.А.

Приложение № 1

к постановлению

Администрации района

от 18.10.2011 г.  № 1176

Состав

районного постоянно действующего штаба по предотвращению и ликвидации последствий стихийных явлений на линиях электропередач в осенне-зимний период 2011-2012 гг.

Начальник штаба:

Козлов А.А. – заместитель Главы Администрации района;

Заместители начальника штаба:

Павлов А.В.   – начальник Цимлянских районных электросетей

(по согласованию);

Якубов Г.Ю. – начальник Цимлянского участка Волгодонских межрайонных

электросетей (по согласованию);

Помощник начальника штаба:

Колотенко В.Н. – заведующий сектором гражданской обороны,

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и

единой дежурно-диспетчерской службы Администрации

района;

Члены штаба:

| Припутнев О.В. | – управляющий Цимлянской нефтебазой закрытого акционерного общества «ТНК Юг менеджмент» (по согласованию); |
| --- | --- |
| Щербакова В.Е.. | – директор Цимлянской обсерватории (по согласованию); |
| Мозговой В.А. | – генеральный директор открытого акционерного общества «Цимлянское дорожное ремонтно-строительное управление» (по согласованию); |
| Губин И.В. | – директор открытого акционерного общества «Цимлянские вина» (по согласованию); |
| Климов Г.А. | – директор закрытого акционерного общества им. Ленина (по согласованию); |
| Батажев А.Я. | – директор общества с ограниченной ответственностью «Новоцимлянское - Руслан» (по согласованию); |
| Яковенко О.А. | – директор закрытого акционерного общества «Антоновское» (по согласованию); |
| Иванов М.А. | – директор сельскохозяйственного производственного кооператива «Степной» (по согласованию); |
| Сосова Г.В. | - генеральный директор открытого акционерного общества «Предприятие сельского хозяйства Маркинское» (по согласованию); |
| Репина И.А. | – директор сельскохозяйственного производственного кооператива «Плодовый» (по согласованию); |
| Хожай А.В. | – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Цимлянское» (по согласованию); |
| Маркин Н.И. | – глава Калининского сельского поселения (по согласованию); |
| Текутьев С.Ф. | – глава Новоцимлянского сельского поселения (по согласованию); |
| Кулягина О.С. | – глава Маркинского сельского поселения (по согласованию); |
| Михаил А.В. | – глава Саркеловского сельского поселения (по согласованию); |
| Чумак М.Н. | – глава Лозновского сельского поселения (по согласованию); |
| Каверина И.Н. | – глава Красноярского сельского поселения (по согласованию). |

Верно: управляющий делами                                      В.В. Светличный

Приложение № 2

к постановлению

Администрации района

от 18.10.011 г. №  1176

УТВЕРЖДАЮ:

Глава администрации

Цимлянского района

___________В.П. Сапонов

_________________2011г.

# Организационные мероприятия по борьбе

со стихийными бедствиями в осенне-зимний период  2011-2012 гг.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Создание штаба в составе заместителя главы Администрации (начальника штаба), начальников городских и районных электросетей, руководителей сельхозпредприятий (члены штаба). | До 01.11.2011 г. | Администрация района |
| 2. | Разработка и утверждение в администрациях городов и районов технических и организационных мероприятий по борьбе со стихийными бедствиями в осенне-зимний период 2010-2012 г.г. | До 01.11.2011 г. | Начальник штаба |
| 3. | Организация предупреждения и оповещения межрайонной метеостанцией о надвигающейся стихии и возможном образовании гололеда штаба районной администрации, предприятия электросетей, «Ростовэнерго» (главного диспетчера) и начальника районных электросетей (РЭС). | Постоянно с 01.11.2011 г. | Начальник метеостанции |
| 4. | Установка мест наблюдения за гололедообразованием с утверждением ответственных за наблюдением и сообщением о гололедообразовании | До 01.11.2011 г. | Начальник районных электросетей |
| 5. | Ведение усиленного контроля на имеющихся постах (местах на ВЛ 6-10кВ) по наблюдению за ветром и гололедом и объявление, в случае необходимости, «гололедной тревоги». | Постоянно, по получении от метеостанции предупреждения об усилении ветра, образовании гололеда | Руководители хозяйств, начальник районных электросетей |
| 6. | Объявление в районе «Гололедной тревоги» и оповещение членов штаба, руководителей сельхозпредприятий и других потребителей. | По получению от руководителей ПЭС сообщения об образовании гололеда на электролиниях | Администрация района, начальник штаба, начальник районных электросетей |
| 7. | Обеспечение узлов связи «Минсвязь» и диспетчерских пунктов потребителей источниками питания и проверка их в работе. | До 01.11.2011 г. | Руководители районного узла связи, хозяйств района. |
| 8. | Подготовка резервных источников питания (ДЭС) и обеспечение ввода их только с разрешения и по команде диспетчерской службы РЭС | До 01.11.2011 г. | Руководители хозяйств района, имеющих электрические сети (ДЭС) |
| 9. | Составление перечня подстанций 35-110 кВ, которые отключаются при объявлении «Гололедная тревога» для организации плавки гололеда. | До 01.11.2011 г. | Начальник районных электросетей |
| 10. | Представление в районный штаб по борьбе со стихийными бедствиями районных электросетей Ростовэнерго схем ВЛ 6-10кВ с указанием на них способов борьбы с гололедом. На схеме должны быть определены участки ВЛ 6-10 кВ, на которых гололед - плавится токами короткого замыкания; - удаляется механическим способом персоналом районных электросетей Ростовэнерго и аварийными бригадами хозяйств района. | До 01.11.2011 г. | Наальник районных электросетей |
| 11. | Утверждение решением администрации района организационной структуры борьбы с гололедом на электролиниях при объявлении в районе «Гололедной тревоги». В организационной структуре предусмотреть: первоочередность электролиний, где должно быть организовано удаление гололеда; закреплени за каждым сельхозпредприятием участков электролиний 6-10кВ по зонам головных подстанций, где гололед будет удаляться механическим способом персоналом этих хозяйств; перечень электролиний 6-10кВ по зонам головных подстанций, где удаление гололеда производится плавкой токами короткого замыкания и механическим способом персоналом района электрических сетей; перечень электролиний 6-10кВ по зонам головных подстанций, где удаление гололеда производится механическим способом персоналом района эл. сетей; определения особо опасных мест в отношении гололедообразования на электролиниях 6-10 кВ, куда необходимо направить наблюдающих от сельхозпотребителей с радиостанциями для передачи сведений о состоянии гололедообразования на проводах электролиний; список хозяйств с указанием наименований машин, механизмов, который они должны немедленно направить в районные электросети при объявлении «Гололедная тревога». | До 01.11.2011г. | Администрация района, начальник штаба, районных электросетей, руководители хозяйств р-на |
| 12 | Руководителям сельхозпредприятий, других предприятий района приказом назначить ответственных за готовность предприятия в борьбе со стихийными явлениями на электролиниях в осенне-зимний период 2010-2011 гг. | До 01.11.2011г. | Руководители сельхозпредприятий и др. предприятий района |
| 13. | Проведение тренировок по борьбе с гололедом с участием привлекаемого персонала сельхозпредприятий и др. предприятий района. | До 01.11.2011 г. | Начальник штаба, руководители сельхозпредприятий, районных электросетей. |
| 14 | Обеспечение немедленного сообщения потребителями диспетчеру района эл. сетей о прекращении подачи эл. энергии во время стихийных повреждений эл. линий и подстанций. При нарушении связи с диспетчером района электросетей передачу сообщений о перерыве в электроснабжении производить нарочным. | Постоянно с 01.10.2011 г. | Руководители хозяйств, предприятий |
| 15. | Сбор выделенных сельхозпредприятиями и др.предприятиями автотранспорта, спецмеханизмов, рабочей силы для удаления гололеда с проводов эл. линий и проведение восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий. | Согласно техническим мероприятиям по требованиям штаба (приложение № 5) | Начальник штаба, руководители сельхозпредприятий, районных электросетей. |
| 16. | Сбор и передача администрации области сведений об имеющихся очагах повреждения электролиний, количества отключенных хозяйств, ферм, населенных пунктов, об образовании гололеда и принятии мер по борьбе с гололедом, о ходе восстановительных работ, подаче напряжения на производственные и бытовые объекты | По решению штаба ежедневно во время стихийных явлений | Администрация района, штаб, руководство районных электросетей, открытого акционерного общества «Ростовэнерго» |
| 17. | Организация восстановительных работ на электролиниях, поврежденных стихией, с привлечением сельхозпредприятий и др. предприятий города, района | По решению штаба ежедневно во время стихийных явлений | Администрация района, районных электросетей |

Верно: управляющий делами                                      В.В. Светличный

Приложение № 3

к постановлению

Администрации района

от 18.10.2011 г. №  1176

Сведения о каналах и средствах связи ОДГ Цимлянского районных электросетей  с сельхозпредприятиями.

| № п/п | Наименование хозяйства, предприятия. | Канал, средства связи с ОДГ ЦРЭС | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Штаб Администрации района | 5-10-87 |  |
| 2 | ВМЭС | 8(86392)2-29-25 |  |
| 3 | ЗАО им Ленина | 5-80-02 |  |
| 4 | ЗАО Антоновское | 4-86-30 |  |
| 5 | ООО Новоцимлянское - Руслан | 4-55-10 |  |
| 6 | СПК "Степное" | 4-41-11 |  |
| 7 | ОАО "Цимлянские вина" | 2-13-93 |  |
| 8 | Красноярское с/п | 5-86-90 |  |
| 9 | Калининское с/п | 4-65-60 |  |
| 10 | Лозновское с/п | 4-34-03 |  |
| 11 | Саркеловское с/п | 4-33-42 |  |
| 12 | Новоцимлянское с/п | 4-56-00 |  |
| 13 | Маркинское с /п | 4-21-89 |  |
| 14 | ПСХ "Маркинское" | 4-24-02 |  |
| 15 | ООО "Цимлянское" | 4-34-11 |  |
| 16 | СПК "Плодовый" | 4-91-69 |  |
| 17 | АО "Атоммашевец" |  |  |
| 18 | ЗАО ТНК «Юг-Менежмент» | 5-11-40 |  |
| 19ё | ОАО «Цимлянское ДРСУ» | 2-12-08 |  |

Верно: управляющий делами                                      В.В. Светличный

Приложение № 4

к постановлению

Администрации района

от 18.10.2011 г.  № 1176

Обеспечение пунктов связи резервными источниками питания при аварийных отключениях электроэнергии

| № п/п | Место установки | Ответственное лицо | Срок исполнения | Источник резервного питания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЗАО им. Ленина | Директор Климов Г.А. | 01.11.11 | Установка аккумулятора |
| 2 | ЗАО "Антоновское" | Директор Яковенко О.А. | 01.09.11 | Установка аккумулятора |
| 3 | СПК "Степной" | Директор Иванов М.А. | 01.09.11 | Установка аккумулятора |
| 4 | ООО "Новоцимлянское-Руслан" | Директор Батажев А.Я. | 01.09.11 | Установка аккумулятора |
| 5 | ПСХ "Маркинское" | Генеральный директор Сосова Г.В. | 01.09.11 | Установка ДЭС и аккумулятора |
| 6 | ООО «Цимлянское» | Генеральный директор Хожай А.В. | 01.09.11 | Установка аккумулятора |

Верно: управляющий делами                                      В.В. Светличный

Приложение № 5

к постановлению

Администрации района

от 18.10.2011 г. № 1176

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

Цимлянского района

____________В.П.Сапонов

________________2011г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

по предотвращению и ликвидации последствий стихийных явлений на линиях электропередач в осенне-зимний период 2011-2012 гг.   с учётом выделения хозяйствами, предприятиями, организациями автотранспорта, механизмов и людей для удаления гололёда               с проводов и проведения необходимых восстановительных работ персоналом РЭС и аварийными бригадами хозяйств.

| № п/п | Наименование хозяйств, организаций, предприятий | Наименование линий, где необходимо сбить гололед и провести восстановительные работы | Место сбора людей. | Количество людей. | Выделенный транспорт, шт. | Ответственное лицо хозяйства. | Ответсвенное лицо от ЦРЭС или ПО «ВЭС Ростовэнерго» | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ОАО " Цимлянские вина" | ПС "Крутовская 35/10 кВ" ВЛ-10кВ №7 Объезд поврежденных ВЛ, восстановительные работы | Контора п. Саркел | 3 чел. | А/маш-1 шт. трактор-1 шт. | Главный инженер хозяйства | Начальник ЦРЭС | Обеспечение шестами, для обивки гололёда, возложено на начальника Цимлянского РЭС |
| 2 | СПК "Степное" | ПС "Искра 110/10 кВ" ВЛ-10кВ №4,5,7,13 Объезд повреждённых ВЛ, восстановительные работы | Центр, усадьба х. Паршиков | 5 чел. | А/ маш.-2 шт. трактор-2 шт. | Главный инженер хозяйства | Начальник ЦРЭС | Обеспечение шестами, для обивки гололёда, возложено на начальника Цимлянского РЭС |
| 3 | ООО "Ново-цимлянское-Руслан" | ПС "Новоцимлянская 35/10кВ" ВЛ-10кВ№4,5,6,7 Объезд повреждённых ВЛ, восстановительные работы | Контора ст. Н-Цимлянская | 5 чел. | А/маш.-2 шт. трактор-2шт. | Главный инженер хозяйства | Начальник ЦРЭС | Обеспечение шестами, для обивки гололёда, возложено на начальника Цимлянского РЭС |
| 4 | ЗАО им. Ленина | ПС"ЖБИ35/10кВ" ВЛ-10кВ №1,2,4, ПС "Крутовская 35/10 кВ" ВЛ-10кВ № 7, ПС «Цимлянская 110/35/10кВ» ВЛ-10кВ № 17. Объезд поврежденных ВЛ, восстановительные работы | Контора ст. Красноярская | 7 чел. | А/ маш.-3 шт. трактор-3шт. | Главный инженер хозяйства | Начальник ЦРЭС | Обеспечение шестами, для обивки гололёда, возложено на начальника Цимлянского РЭС |
| 5 | ЗАО "Антоновское" | ПС "Антоновская 35/10кВ" ВЛ-10кВ №7 Объезд повреждённых ВЛ. Восстановительные работы | Контора х. Антонов | 5 чел. | А/маш.-1 шт. трактор-2шт. | Главный инженер хозяйства | Начальник ЦРЭС | Обеспечение шестами, для обивки гололёда, возложено на начальника Цимлянского РЭС |
| 6 | ПСХ "Маркинское" | ПС «Черкассы 110/35/10кв» ВЛ-10кВ №17,19,5,15, РП Маркинская ВЛ-10кВ №1,2,3. Объезд повреждённых ВЛ, восстановительные работы | Контора ПСХ Маркинское | 7 чел. | А/маш.-2 шт. трактор-2шт. | Главный инженер хозяйства | Начальник ЦРЭС | Обеспечение шестами, для обивки гололёда, возложено на начальника Цимлянского РЭС |
| 7 | ООО «Цимлянское» | ПС "Лозновская 35/10кВ" ВЛ-10кВ №3,5,19 Объезд повреждённых ВЛ, восстановительные работы | Контора ст. Лозновская | 5 чел. | А/ маш.-2 шт. трактор-2 шт. | Главный инженер хозяйства | Начальник ЦРЭС | Обеспечение шестами, для обивки гололёда, возложено на начальника Цимлянского РЭС |
| 8 | СПК «Плодовое» | ПС"ЖБИ35/10кВ" ВЛ-10кВ №1, ПС "Лозновская 35/10кВ" ВЛ-10кВ №3, | Контора пос. Сосенки | 5 чел. | А/ маш.-1 шт. трактор-1 шт. | Главный инженер хозяйства | Начальник ЦРЭС | Обеспечение шестами, для обивки гололёда, возложено на начальника Цимлянского РЭС |
| 9 | Калининское с/п | ПС "Антоновская 35/10кВ" ВЛ-10кВ№ 1,5,7. Объезд поврежденных ВЛ, восстановительные работы | Контора х. Антонов | 5 чел. | А/маш.-2 шт. трактор-2шт. |  | Начальник ЦРЭС | Обеспечение шестами, для обивки гололёда, возложено на начальника Цимлянского РЭС |
| 10 | Саркеловское с/п | ПС "Крутовская 35/10 кВ" ВЛ-10кВ №7 Объезд поврежденных ВЛ. восстановительные работы | Клуб п. Саркел | 3 чел. | А/маш.-1 шт. трактор-1шт.. |  | Начальник ЦРЭС | Обеспечение шестами, для обивки гололёда, возложено на начальника Цимлянского РЭС |
| 11 | Лозновское с/п | ПС "Лозновская 35/10кВ" ВЛ-10кВ №3,5,19 , ПС Камышевская 35/10кВ ВЛ-10кВ № 3,4,10,11,12,13, ПС «Искра» ВЛ-10кВ №-7 Объезд повреждённых ВЛ, восстановительные работы | Контора ст. Лозновская | 7 чел. | А/ маш.-2шт. трактор-2 шт. |  | Начальник ЦРЭС | Обеспечение шестами, для обивки гололёда, возложено на начальника Цимлянского РЭС |
| 12 | Маркинское с/п | ПС «Черкассы 110/35/10кв» ВЛ-10кВ №17,19,5,15 Объезд повреждённых ВЛ, восстановительные работы | Контора ПСХ Маркинское | 5 чел. | Кран - 1 шт. трактор 1 |  | Начальник ЦРЭС | Обеспечение шестами, для обивки гололёда, возложено на начальника Цимлянского РЭС |
| 13 | Красноярское с/п | ПС"ЖБИ35/10кВ" ВЛ-10кВ№1,2,4, ПС «Цимлянская 110/35/10кВ» ВЛ-10кВ № 17, ПС "Лозновская 35/10кВ" ВЛ-10кВ №5. Объезд поврежденных ВЛ, восстановительные работы | Контора ст. Красноярская | 7 чел. | А/маш.-2 шт. трактор-2шт. |  | Начальник ЦРЭС | Обеспечение шестами, для обивки гололёда, возложено на начальника Цимлянского РЭС |
| 14 | Ново-цимлянское с/п. | ПС "Новоцимлянская 35/10кВ" ВЛ-10кВ №4,5,6,7 Объезд повреждённых ВЛ, восстановительные работы | Контора ст. Н-Цимлянская | 5 чел. | А/маш.-2 шт. трактор-2шт. |  | Начальник ЦРЭС | Обеспечение шестами, для обивки гололёда, возложено на начальника Цимлянского РЭС |
| 15 | ОАО «Цимлянское ДРСУ» |  | ЦРЭС |  | Кран - 1 шт. трактор 1 | Главный инженер предприятия | Начальник ЦРЭС |  |

Верно: управляющий делами                                      В.В. Светличный

Приложение № 6

к постановлению

Администрации района

от 18.10.2011 г. № 1176

ПЕРЕЧЕНЬ

гололёдных постов наблюдения персонала РЭС

| № п/п | Место наблюдения | Ответственное лицо | Способ связи с ОДГ РЭС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС "Цимлянская 110/35/10 кВ" ВЛ-10кВ№ 5,17 | Дежурный персонал ПС. | Тел, 3-37 |
| 2 | ПС "ЖБИ 35/10кВ" | ОВБ | Рация |
| 3 | ПС "Лозновская 35/10 кВ" | Мастер Цимлянского участка Донсков П.А. | Рация |
| 4 | ПС "Камышевская 35/10 кВ" | ОВБ | Рация |
| 5 | ПС "Искра 110/10кВ" | ДЭМ Песня Н.А. | рация |
| 6 | ПС "Черкассы 110 / 35 /10 кВ" | ДЭМ Акимов Г.М. | Тел. 41-3-34 рация |
| 7 | ПС "Крутовская 35/10 кВ" | ДОДГ | Тел.2-11-96, рация |
| 8 | ПС "Новоцимлянская 35/10 кВ" | Мастер Новоцимлянского участка Абрамчук В.Ф. | Тел. 4-55-96, рация |
| 9 | ПС "Антоновская 35/10 кВ" | ДЭМ Василюк B.C. | Тел. 48-6-17 рация |

Верно: управляющий делами                                      В.В. Светличный

Приложение № 7

к постановлению

Администрации района

от 18.10.2011 г. № 1176

ПЕРЕЧЕНЬ

ПС 110 / 35 /10 кВ, которые отключаются при объявлении "Гололёдная тревога" для организации плавки гололеда

| № п/п | Наименование подстанции | №№ ВЛ | Ответственный | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Черкассы 110/35/10 кВ | 5,7,15,17,19 | Мастер Цимлянского участка Донсков П.А. |  |
| 2 | Искра 110/10 кВ | 4,5,7,13 | Мастер Цимлянского участка Донсков П.А. |  |
| 3 | Лозновская 35 /10 кВ | 3,5 | Гл. инженер ЦРЭС Володин В.Т. |  |
| 4 | Камышевская 35 /10 кВ | 3,4,10,11,12,13,14 | Гл. инженер ЦРЭС Володин В.Т. |  |
| 5 | Антоновская 35/10 кВ | 1,5,7 | Мастер Новоцимлянского участка Абрамчук В.Ф. |  |
| 6 | Новоцимлянская 35 /10 кВ | 4, 5, 6, 7 | Мастер Новоцимлянского участка Абрамчук В.Ф. |  |
| 7 | ЖБИ 35/10 кв | 1,2,3,4,8,9 | Начальник гр. ПС Фомин В.А. |  |
| 8 | Крутовская 35/10 кВ | 1,3,5,7 | ДОДГ |  |

Верно: управляющий делами                                      В.В. Светличный

Приложение № 8

к постановлению

Администрации района

от 18.10.2011 г. № 1176

ПЕРЕЧЕНЬ

ВЛ 6-10кВ по Цимлянскому РЭС с указанием способов борьбы с гололедом силами персонала РЭС и персоналом аварийных бригад хозяйств района

| № п/п | Наименование ПС, ВЛ. | Наименование хозяйств, по которым проходят линии ВЛ-10 кВ | Очередность удале ния | Способ удаления гололеда № технолог, карты | Принадлежность персонала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ВЛ-10 кВ № 7 ПС Крутовская | ЗАО им. Ленина ст. Хорошевская | 1 | Механически | РЭС, персонал хоз-ва |
| 2. | ПС Черкассы ВЛ-10кВ №17 РП Маркинская яч.№2,4 ПС Искра яч. № 13 | СПК "Степное" ПСХ "Маркинское" | 1 | Током КЗ т.к. № 5 механически | РЭС, персонал хоз-ва |
| 3. | ВЛ-10кВ№ 17 ПС Черкассы РП Маркинская яч.№2,4 ПС Искра ВЛ-10кВ № 13(КТП-1543А) | ПСХ "Маркинское" СПК "Степное" | 1 | Током КЗ т.к. № 10, механически | РЭС, персонал хоз-ва |
| 4. | ЖБИ №1 | ЗАО им. Ленина, СПК «Плодовое» | 1 | Механически | РЭС, персонал хоз-ва |
| 5. | Лозновская № 3 Камышевская № 11 Камышевская № 10 (оп. 132) | ООО «Цимлянское» Лозновское с/п | 1 | Током КЗ т.к. № 2 механически | РЭС, персонал хоз-ва |
| 6. | Камышевская № 11 Лозновская № 3 Лозновская № 5 (оп.263) | Лозновское с/п, ООО «Цимлянское», Красноярское с/п. | 1 | Током КЗ т.к. № 3 механически | РЭС, персонал хоз-ва |
| 7. | Крутовская № 7 | ЗАО им. Ленина, Саркеловское с/п. | 1 | Механически | РЭС, персонал хоз-ва |
| 8. | ЖБИ № 2,4. | ЗАО им. Ленина ст. Красноярская | 2 | Мex. способ | РЭС, персонал хоз-ва |
| 9. | Цимлянская № 17 | Красноярское с/п, кв. Сиволобов |  | Мex. способ | РЭС, персонал хоз-ва |
| 10. | ЖБИ № 10 Цимлянская № 5. | Аэропорт | 2 | Мех.способ | РЭС, персонал хоз-ва |
| 11. | Лозновская №3 Камышевская №11, Камышевская №12 (оп. 38, КТП-1450) | ООО «Цимлянское» Лозновское с/п | 1 | Током КЗ т.к. №12 механически | РЭС, персонал хоз-ва |
| 12. | Искра № 4,5 | СПК «Степное» | 2 | Мех.способ | РЭС, персонал хоз-ва |
| 13. | Искра № 7 | СПК «Степное», Лозновское с/п | 1 | Мex. способ | РЭС, персонал хоз-ва |
| 14 | Камышевская №3, Камышевская №4, Камышевская №13 | Лозновское с/п | 1 | Мex. способ | РЭС, персонал хоз-ва |
| 15 | РП Маркинская № 3 Черкассы № 5,15 | ПСХ "Маркинское", Маркинское с/п | 1 | Мex. способ | РЭС, персонал хоз-ва |
| 16 | Н-Цимлянская № 4, 5, 6, 7. | ООО "Новоцимлянское-Руслан", Н-Цимл. с/п | 1 | Мex. способ | РЭС, персонал хоз-ва |
| 17 | Антоновская № 1, 5. | Калининское с/п КФХ "Надежда" | 1 | Мex. способ | РЭС, персонал хоз-ва |
| 18 | Антоновская № 7 | ЗАО «Антоновское» | 1 | Мex. способ | РЭС, персонал хоз-ва |

Верно: управляющий делами                                      В.В. Светличный

Приложение № 9

к постановлению

Администрации района

от 18.10.2011 г. № 1176

ПЕРЕЧЕНЬ

особо опасных мест в отношении гололёдообразования, куда необходимо направлять наблюдающих от потребителей с радиостанциями

| № п/п | Наименование ПС, ВЛ | Наименование особо опасных мест | Наименование хозяйства | Ответст- венное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС "Н.Цимлянская" ВЛ-10 кВ №4 | Оп. № 34-45 бр. № 3 Оп. № 160-165 6р. №5 Оп. №192-194 плантация | ООО «Н.Цимлянское-Руслан» | Руководитель х-ва |
| 2 | ПС "Н.Цимлянская" ВЛ-10 кВ №5 | On. № 78-82 СТФ Оп .№ 148-154 бр. №1 | ООО"Н.Цимлянское-Руслан» | Руководитель х-ва |
| 3 | ПС "Н.Цимлянская" ВЛ-10 кВ № 6 | On. №98-110 6р. №2 | ООО"Н.Цимлянское-Руслан» | Руководитель х-ва |
| 4 | ПС "Антоновское" ВЛ-10 кВ №1 | Оп. № 115-120 мех. ток Oп. № 140-145 бригада Оп. № 158-200 мех. ток | КФХ "Надежда" | Руководитель х-ва |
| 5 | ПС "Антоновское" ВЛ-10 кВ №7 | Оп. № 140-146 бр. № 1 Оп .№ 158-160 бр.№3 | ЗАО "Антоновское" | Руководитель х-ва |
| 6 | ПС "Черкассы" ВЛ-10 кВ № 5 | Оп. № 20-25 ток № 3 Оп. № 140-145 ток №2 Оп. № 185-195 ток №4 | ПСХ "Маркинское" | Руководитель х-ва |
| 7 | ПС "Лозновская ВЛ-10 кВ №3 | Оп.№18-22 бр.№2 Оп. № 4/33-4/35 бр. № 3 Оп. № 66-68 МТФ №3 | ООО Цимлянское | Руководитель х-ва |
| 8 | ПС "Крутовская" ВЛ-10 кВ № 7 | Оп. № 1/25-1/30 СТФ | ЗАО им. "Ленина" | Руководитель х-ва |

Верно: управляющий делами                                      В.В. Светличный

Приложение № 10

к постановлению

Администрации района

от 18.10.2011 г. № 1176

ПЕРЕЧЕНЬ

участков ВЛ-6-10 кВ по Цимлянским РЭС, удаление гололёда на которых производится   персоналом аварийных бригад хозяйств района.

| № п/п | Наименование ПС, ВЛ, место работы | Наименование хозяйства | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС "Новоцимлянская", ВЛ-10кВ №4, on. 2-27, 34-195, отп. 1,3,4 (всего 15,99 км) | ООО"Новоцимлянское - Pуслан" | Руководитель х-ва |
| 2 | ПС "Черкассы", ВЛ-10кВ №5, оп. 14-27, 140-146, 180-205 отп. 1,2,3 (всего 6,58 км) | ПСХ "Маркинское" | Руководитель х-ва |
| 3 | ПС "Новоцимлянская", ВЛ-10кВ № 6, on. 79-125 (всего 3,22 км) | ООО"Новоцимлянское -Руслан" | Руководитель х-ва |
| 4 | ПС "Новоцимлянская", ВЛ-10кВ № 5, on. 1-153. отп. 2, 3,4 (всего 12,21 км) | ООО"Новоцимлянское -Руслан" | Руководитель х-ва |
| 5 | ПС "Новоцимлянская", ВЛ-10кВ № 7, on. 4-85. отп. 1,3 (всего 8.64 км) | ООО"Новоцимлянское -Руслан" | Руководитель х-ва |
| 6 | ПС "Антоновская", ВЛ-10кВ № 7, on. 3-35, 159-202. отп. 1.3. 5. 6 (всего 13.39 км) | ЗАО "Антоновское" | Руководитель х-ва |
| 7 | ПС "Антоновская", ВЛ-10кВ № 5, on. 56-172, отп.1, 3, 5, 6 (всего 23,07 км) | Калининское с/п | Глава администр |
| 8 | ПС "Антоновская", ВЛ-10кВ № 1 оп.1-143 отп.1 оп.144-200,отп.3,4,5 (всего 5,68 км) оп. 201-263 (всего 4,35 км) | Калининское с/п КФХ "Надежда" ЗАО им. Ленина | Руководитель х-ва Руководитель х-ва |
| 9 | ПС "Лозновская" ВЛ-10кВ№ 3, отп. 2,3,4,5 (всего 5,28км) | ООО Цимлянское | Руководитель х-ва |
| 10 | ПС "Лозновская" ВЛ-10кВ№ 5, оп. 2-70, 171-263, отп. 2,4 (всего 19,62 км); отпайка 1 (всего 3,2 км); оп. 70-170, отп.3, 6 (всего 8,2 км). | ООО Цимлянское СПК «Плодовое» Красноярское с/п | Руководитель х-ва Руководитель х-ва Глава администр |
| 11 | ПС Крутовская ВЛ-10кВ № 7 оп. 18-118, отп. 3, 4, 5, 9, 10 (всего 9,72 км); оп. 119-346 отп. 11 (всего 17,0 км) | Саркеловское с/п ЗАО им. Ленина | Глава админ. Руководит. х-ва |
| 12 | ПС ЖБИ ВЛ-10кВ №1 оп1-29,отп.1(всего2,6км) оп30-58, отп 3,4 (всего 2,9км); отпайка 2, 5 (всего 5,77 км) | Красноярское с/п ЗАО им. Ленина СПК «Плодовое» | Глава админ. Руководитель х-ва |
| 13 | ПС ЖБИ ВЛ-10кВ №2 оп1-39,отп.1, 2, 3 (всего 6,6км); оп. 39-69 (всего 2,1 км); оп. 70-109, отп. 7 (всего 4,3 км) | Красноярское с/п ЗАО им. Ленина ОАО «Цимлянское ДРСУ» | Глава админ. Руководитель х-ва |
| 14 | ПС ЖБИ ВЛ-10кВ №4 оп.1-14 (всего 1,2 км); оп. 14-27 (всего 1,2 км) | ЗАО им. Ленина Красноярское с/п | Руководит. х-ва Глава админ. |
| 15 | ПС Цимлянская ВЛ-10кВ № 17 | Красноярское с/п | Глава админ. |
| 16 | ПС Черкассы ВЛ-10кВ № 15, 19 (всего 4,12 км) | Маркинское с/п | Глава админ. |
| 17 | ПС Черкассы ВЛ-10кВ №17 отп.1 (всего 4,12км) РП Маркинская ВЛ-10кВ №-1 (всего 4,0км) | АО "Атоммашевец" | Руководит. х-ва |
| 18 | ПС Черкассы ВЛ-10кВ №17 оп.1-211, отп.4 (всего 15,6 км) | Маркинское с/п и ПСХ «Маркинское» | Глава админ. Руководит. х-ва |
| 19 | РП Маркинская ВЛ-10кВ №-3 (всего 6,84км) | ПСХ «Маркинское» | Руководит. х-ва |
| 20 | РП Маркинская ВЛ-10кВ №-2 (всего 6,16 км) | Маркинское с/п и СПК «Степное» | Глава админ. Руководит. х-ва |
| 21 | ПС Искра ВЛ-10кВ №-4, 5 , 13 (всего 28,88км) | СПК «Степное» | Руководит. х-ва |
| 22 | ПС Искра ВЛ-10кВ №-7 оп. 1-194, отп.5 (всего 14,28км); оп. 194-233, отп. 1,6,7 (всего 15,75км) | СПК «Степное» Лозновская с/п | Руководит. х-ва Глава админ. |
| 23 | ПС Камышевская ВЛ-10кВ № 3,4,10,12,13 (всего 27,16км) | Лозновская с/п | Глава админ. |
| 24 | ПС Камышевская ВЛ-10кВ № 11 (всего 21,9км) | Лозновская с/п и ООО Цимлянское | Глава админ. Руководит. х-ва |

Верно: управляющий делами                                      В.В. Светличный