администрациЯ Цимлянского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2016 г.   	                                 № 160                                       г.  Цимлянск

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Цимлянского

района «Развитие транспортной системы» за 2015 год

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 12.09.2013 № 1084 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  отчет о реализации муниципальной программы Цимлянского района «Развитие транспортной системы» за 2015 год,  согласно приложению.

2.	Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации района по ЖКХ, строительству и  архитектуре Репина Ю.Ф.

Глава Цимлянского района                                                                     А.К. Садымов

Постановление вносит

отдел коммунальной инфраструктуры и

архитектуры Администрации района

Приложение к постановлению

Администрации Цимлянского района

от 06.04.2016  № 160

Отчет о  реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы»

отчетный период 2015 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры» |
| 1.1 1.1.1 | Основные мероприятия : Основное мероприятие 1.1: содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Цимлянского района (Заместитель Главы района Репин Ю.Ф) | Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | 14.05.2015 01.01.2015 01.01.2015 01.01.2015 01.06.2015 Перечисление средств | 31.12.2015 2015 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2015 31.07.2015 2015 | 129,4 385,7 1934,8 514,7 2119,2 6044,64 900,0 | 129,4 385,7 1915,2 514,6 2119,2 6044,764 900,0 | 1 Остаток средств 7 кредиторка 1 1 Соглашение |
| 1.1.2 1.1.3 | Основное мероприятие 1.2.: ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них Основное мероприятие 1.3.: капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них Основное мероприятие 1.4.: проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Администрация Цимлянского района (Заместитель Главы района Репин Ю.Ф) Администрация Цимлянского района (Заместитель Главы района Репин Ю.Ф) Администрация Цимлянского района (Заместитель Главы района Репин Ю.Ф) | Ремонт автомобильной дороги «ст.Красноярская – х.Лозной – ст.Лозновская – ст.Камышевская» Капитальный ремонт автодороги переулок Цимлянский станица Красноярская Цимлянский район |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.5.: строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них Основное мероприятие 1.6.: проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного | Администрация Цимлянского района (Заместитель Главы района Репин Ю.Ф) Администрация Цимлянского района (Заместитель Главы района Репин Ю.Ф) | Разработка ПСД на реконструкцию моста через реку Россошь в х.Богатырев | Перечисление средств | 2015 | 350,1 | 350,1 | соглашение |
| 2 |  |

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Верно: управляющий делами                                                                                               Н.И. Безбабнов